- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ

- ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15»  мая 2019 г. № 24

О проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения, расположенных на территории

поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области, руководствуясь Решением Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области № 64 от 14.09.2017г. «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области», Администрация поселка Магнитный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, единым лотом:

1) Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная), 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 (незарегистрированное).

2) Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная), 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 (незарегистрированное).

3) Теплосеть, 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п., расположенная по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

4) Наружные тепловые сети, 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

5) Здание котельной с оборудованием, 2002 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнолорожная, д. 1а ; (Свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2005 года 46-АВ № 292284, кадастровый номер 46:06:020102:60).

6)  Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием, 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв., расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 (незарегистрированное).

2. Определить, что целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является производство, поставка тепловой энергии юридическим и физическим лицам в течение срока действия концессионного соглашения, а также улучшение характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

3. Предусмотреть в концессионном соглашении принятие концессионером на себя обязательств осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и иные мероприятия, направленные на достижение целей  и показателей деятельности концессионера, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта концессионного соглашения (Приложение к настоящему Постановлению).

4. Установить срок действия концессионного соглашения – 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи объекта концессионного соглашения.

5. Конкурсной комиссии администрации поселка Магнитный по осуществлению функций, связанных с проведением конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее – конкурсная комиссия) подготовить конкурную документацию и проект концессионного соглашения, предусматривающие:

5.1. порядок, место и даты подачи заявок и конкурсных предложений для участия в конкурсе;

5.2. порядок, место и даты вскрытия конвертов с заявками и конкурсными предложениями на участие в конкурсе;

5.3. порядок и время проведения предварительного отбора, порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений, порядок и время определения победителя конкурса;

5.4. условия и срок внесения задатка индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в конкурсе, а также иные условия договора о задатке;

5.5. порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения;

5.6. порядок приёма и рассмотрения запросов на разъяснение положений конкурсной документации, направленных заинтересованными лицами;

5.7. порядок внесения изменений в сообщение о проведении конкурса и в конкурсную документацию;

5.8. права и обязанности Субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении в качестве самостоятельной (третьей) стороны;

5.9. цены, значения и параметры, используемые организатором конкурса при подготовке конкурсной документации, а также значения долгосрочных параметров регулирования;

5.10. требования к участникам конкурса;

5.11. критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

5.12. предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером;

5.13. перечень документов и материалов для участия в конкурсе (предварительном отборе), а также формы их представления заявителями;

5.14. порядок оформления и содержание конкурсного предложения;

5.15. порядок заключения концессионного соглашения;

5.16. требования к победителю конкурса, любо иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях, о предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам;

5.17. порядок изменения концессионного соглашения;

5.18. срок подписания концессионного соглашения.

6. Конкурсной комиссии Талакину А.С. представить конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, и проект концессионного соглашения для утверждения в срок    до    «24» мая 2019 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Магнитный

Железногорского района						Талакин А.С.

Приложение

к Постановлению администрации

поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

От «15»  мая  2019 г. № 24

ЗАДАНИЕ  И  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

- Общи положения.

Задание предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определенных мероприятий, в том числе выполнение концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения поселка Магнитный в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающей организации и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

- разработка (актуализация) и утверждение схемы теплоснабжения;

- разработка инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

- достижение концессионером при осуществлении концессионной деятельности плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения п. Магнитный, с учётом данных прогноза потребления тепловой энергии и теплоносителя, предполагается поддержание необходимой тепловой мощности существующих сооружений путём проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки (котельных), точках подключения (технологического присоединения), точках приёма, точках подачи в пределах зон размещения объектов теплоснабжения.

Задание предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения в объеме мероприятий, представленных в части 2 в течение срока действия концессионного соглашения.

2. Основные мероприятия по реконструкции концессионером объекта концессионного соглашения и сроки их проведения

| № пп | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Котельная п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1а | Замена циркуляционного насоса №1 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  | х |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №2 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №3 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  |  | х |
|  |  | Замена насоса горячего водоснабжения КМ-65-50-160 КМ №1 | Шт. | 1 |  | х |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №1 | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №2 | Шт. | 1 |  | х |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №3 | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
|  |  | Замена газового узла (оборудование КИПиА) | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена ГРП | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта тепла (Теплоком) | Шт. | 2 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта загазованности СТГ1 с 2 датчиками загазованности | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли на здании котельной | Кв.м. | 185,5 |  | х |  | х |  |
|  |  | Ремонт бетонной опоры под резервным насосом | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
| 2. | Теплосети п. Магнитный, протяж. 250 м.п., 2002 года ввода в экспл. | Замена запорной арматуры на выходе из котельной | Шт. | 2 |  |  |  | х |  |
| 3. | Наружные тепловые сети п. Магнитный протяж. 1769,2 м.п., 1977 г. ввода в экспл. | Замена тепловой изоляции от тепловой камеры к домам №7,№9 по ул. Железнодорожная, дому 10 по ул. Школьная. | м | 210 |  | х | х | х | х |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ж/д больницы до теплопункта школы, протяженностью 120 м.п., диаметром 100. | м | 120 |  | х | х |  |  |
| 4. | Центральный теплопункт №1 с оборудованием по ул. Юбилейная в п.Магнитный | Установка насоса горячего водоснабжения | шт | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт здания ЦТП | шт | 1 |  |  | х |  |  |

- Разработка схемы теплоснабжения

и инвестиционной программы концессионера.

3.1. Важнейшим мероприятием, направленным на развитие системы теплоснабжения поселка Магнитный, является разработка (актуализация) схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения.

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, органа местного самоуправления.

3.2.  В силу части 3 статьи 53 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» уполномоченные в соответствии данным законом с органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения;

8) иные меры, предусмотренные правилами, определяющими требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки, в целях достижения установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

3.3. При разработке схемы теплоснабжения должна быть обеспечена безопасность системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями:

1) резервирование системы теплоснабжения;

2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

3.4. Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Включение в инвестиционную программу мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаются уполномоченными органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

3.5. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должны содержать необходимые и достаточные мероприятия для выполнения этими организациями обязательств по достижению включаемых в инвестиционные программы плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, иных технико-экономических показателей, предусмотренных концессионным соглашением. Объем финансовых потребностей в целях реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (за исключением объектов, которые осуществляют комбинированную выработку электрической и тепловой энергии и для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике утверждаются укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики).

3.6. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с использованием объектов теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых потребностей в целях реализации указанных инвестиционных программ, за исключением расходов, предусмотренных инвестиционными программами и финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, не должен превышать наименьшую из следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в пункте 3.5. настоящего Задания укрупненных нормативов цены строительства, а также основных мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

3.7. В системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях.

3.8. Требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки определяются правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Порядок разработки схем теплоснабжения, должен обеспечивать открытость процедуры их разработки и утверждения, участие в этой процедуре представителей теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Споры, возникающие при утверждении и актуализации схем теплоснабжения, утверждение которых входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, рассматриваются в судебном порядке.

3.9. Обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

3.10. В случае реализации в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, проекта увеличения мощности источника тепловой энергии или тепловой сети не за счет тарифов в сфере теплоснабжения, платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения или средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и при наличии договоров теплоснабжения, заключенных с потребителями на срок более чем двенадцать месяцев, поставки тепловой энергии (мощности) от источника тепловой энергии, мощность которого была увеличена, или оказание услуг по передаче тепловой энергии по тепловой сети, мощность которой была увеличена, могут осуществляться по ценам, определенным соглашением сторон (нерегулируемым ценам), при условии согласования с органом регулирования величины, на которую была увеличена мощность источника тепловой энергии или тепловой сети.

3.11. Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится в целях определения их технических характеристик с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности объектов теплоснабжения, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Требования к проведению технического обследования объектов теплоснабжения устанавливаются методикой комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (Приказ Минстроя России от 21.08.2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)..».

- Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

  - Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

  - Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются:

1) утвержденной инвестиционной программой в отношении предусмотренных данной программой объектов теплоснабжения;

2) концессионным соглашением в отношении создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов теплоснабжения;

3) решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения в случае, предусмотренном пунктом 4.7. настоящей документации.

  - Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения включаются в состав инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также в концессионные соглашения, объектами которых являются объекты теплоснабжения, на каждый год срока действия таких инвестиционных программ, концессионных соглашений с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.

  - В случае, если создание и (или) реконструкция объектов теплоснабжения предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и сроки их достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

  - В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности определяются исходя из установленных реализованной инвестиционной программой значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Продолжительность данного периода определяется в соответствии с предусмотренными пунктом 4.10 правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

  - В случае, если организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения, тарифы такой организации, устанавливаемые на очередной финансовый год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств такой организации по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, реализации инвестиционной программы.

  - Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

  - Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, правила расчета их фактических значений, а также правила определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений утверждены Постановлением Правительства РФ    от   16.05.2014 г.    № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений …».

  - Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в поселке Магнитный после осуществления мероприятий по его реконструкции представлены в пункте 5 настоящего Задания.

- Предельно допустимые плановые значения надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в поселке Магнитный после осуществления мероприятий по его реконструкции должны соответствовать следующим показателям:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | раз. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | раз. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 3. | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии. | кг.у.т/ Гкал | не более 164.0 | не более 164.0 | не более 164.0 | не более 164.0 | не более 164.0 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. | Гкал/кв.м. | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 |
| 5. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 |