- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ

- ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24»  мая 2019 г. № 29

Об утверждении конкурсной документации

на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения,

расположенных на территории поселка Магнитный

Железногорского района Курской области.

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», Решением Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области № 64 от 14.09.2017г..                         «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области», Администрация поселка Магнитный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, а именно:

1) Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная), 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 (незарегистрированное).

2) Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная), 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 (незарегистрированное).

3) Теплосеть, 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п., расположенная по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

4) Наружные тепловые сети, 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

5) Здание котельной с оборудованием, 2002 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнолорожная, д. 1а ; (Свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2005 года 46-АВ № 292284, кадастровый номер 46:06:020102:60).

6)  Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием, 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв., расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 (незарегистрированное).

- Конкурсная документация содержит приложения, в том числе проект концессионного соглашения, включающего 15 (пятнадцать приложений).

- Конкурсной комиссии администрации поселка Магнитный по осуществлению функций, связанных с проведением конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Талакину А.С. обеспечить опубликование в официальном печатном издании – газете «Жизнь района» – сообщения о проведении конкурса, а также размещение на официальном сайте торгов в сети «Интернет» – www.torgi.gov.ru и сайте Администрации поселка Магнитный – http://pgtm.rkursk.ru/  – извещения и конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Магнитный

Железногорского района						Талакин А.С.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

поселка Магнитный Железногорского района

Курской области

№ 29 от «24» мая  2019 г.

Конкурсная документация

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2005    № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, Постановлениями Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 (ред. от 31.07.2017) «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», от 16.05.2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», Решением Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области № 64 от 14.09.2017г. «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области», а также в соответствии с ответом комитета по тарифам и ценам Курской области о согласовании метода регулирования тарифов и о предоставлении цен, значений, параметров, необходимых для включения в конкурсную документацию (исх. № 05.3-04-11/670 от 05.04.2019).

  - Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области объявляет о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный (далее – Объект соглашения). Состав и описание Объекта соглашения, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения представлены в части 3 настоящей конкурсной документации.

  - Объект соглашения предоставляется на срок 5 (Пять лет) в целях осуществления деятельности по производству тепловой энергии и ее поставке юридическим и физическим лицам.

Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенной концессионным соглашением, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению.

  - Организатором конкурса выступает Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области. Юридический и почтовый адрес: 307147, Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1.    Тел.: +7 (47148) 7-27-44, e-mail: dideo@yandex.ru .

  - Специализированная организация – ООО СО «Тендер-Инфо» Юридический и почтовый адрес: 305029, город Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, тел. (4712) 73-47-70, e-mail: tender-inf@bk.ru. Специализированная организация действует на основании контракта, заключенного с Организатором конкурса, для осуществления функций по организации и проведению конкурса, разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении конкурса и иных связанных с обеспечением его проведения функций. Специализированная организация осуществляет названные функции от имени Организатора конкурса. При этом права и обязанности возникают у Организатора конкурса.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению, в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы указанному муниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

1.7. Правительство Российской Федерации определяет особенности тарифного регулирования, а также особенности согласования, утверждения и внесения изменений в инвестиционные программы в отношении организаций, эксплуатирующих на основании концессионного соглашения объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

  - Комитетом по тарифам и ценам Курской области в качестве метода регулирования тарифов согласован метод индексации. Цены, значения и параметры, используемые организатором конкурса при подготовке конкурсной документации, а также значения долгосрочных параметров регулирования предусмотрены в части 12 настоящей конкурсной документации.

  - Проект концессионного соглашения представлен в Приложении № 1 к конкурсной документации.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

  - Закон   о        концессионных      соглашениях   –      Федеральный     закон   от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  - Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  - Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

  - Иное имущество – имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по производству тепловой энергии и ее поставке юридическим и физическим лицам.

  - Незарегистрированное имущество – недвижимое имущество в составе объекта соглашения, не прошедшее в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

  - Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

  - Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения), расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

  - Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

  - Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

  - Концессионное соглашение – это договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

  - Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. В данном конкурсе концедентом выступает Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

  - Концессионер – это индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключивший с концедентом по результатам конкурса концессионное соглашение.

  - Официальное издание – газета Железногорского района Курской области «Жизнь района».

  - Официальный сайт торгов – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru

  - Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – http://www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента – http://pgtm.rkursk.ru/ .

  - Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

  - Реконструкция – это мероприятия по переустройству объекта концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

  - Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

- СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, расположенные на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения и иного имущества:

1) Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная), 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 (незарегистрированное).

2) Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная), 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 (незарегистрированное).

3) Теплосеть, 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п., расположенная по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

4) Наружные тепловые сети, 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

5) Здание котельной с оборудованием, 2002 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнодорожная, д. 1а; (Свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2005 года 46-АВ № 292284, кадастровый номер 46:06:020102:60).

6)  Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием, 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв., расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 (незарегистрированное).

(далее – объект концессионного соглашения).

- В соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях, передаче концессионеру в аренду подлежат земельные участки, на которых расположены объекты теплоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

- Порядок и условия предоставления концессионеру земельных участков предусматриваются в договорах аренды земельных участков, являющихся неотъемлемой частью концессионного соглашения. Договоры аренды земельных участков должны быть заключены не позднее даты передачи объекта концессионного соглашения, если иной срок заключения таких договоров не будет согласован концедентом и концессионером. Концессионер уплачивает арендную плату за земельные участки в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок определения арендной платы за земельные участки.

- 4.	УЧАСТИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ.

  - Если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и концедентом по такому концессионному соглашению является муниципальное образование, которому не переданы в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта Российской Федерации (часть 1 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях). В случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

  - Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны, устанавливаются Законом о концессионных соглашениях, таким концессионным соглашением на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документацией.

  - Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" в соответствии с Законом о концессионных соглашениях;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

4.4. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут быть установлены следующие права субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении:

1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

- НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.

  - Концессионным соглашением, объектом которого являются объекты теплоснабжения, может предусматриваться предоставление концедентом во владение и (или) в пользование концессионера тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:

1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, права владения или пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом;

2) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;

3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящей части.

  - При наличии в составе имущества, планируемого к передаче в соответствии с концессионным соглашением, незарегистрированного недвижимого имущества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности концедентом опубликовывается перечень незарегистрированного недвижимого имущества в срок не позднее чем за три месяца до планируемой даты заключения концессионного соглашения.

  - Перечень незарегистрированного недвижимого имущества включает в себя сведения о каждом объекте незарегистрированного недвижимого имущества, который планируется передать в соответствии с концессионным соглашением, в том числе описание объектов незарегистрированного недвижимого имущества, включая назначение таких объектов и их местоположение, номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков земли, на которых расположены объекты незарегистрированного недвижимого имущества (при наличии), наименование концедента и государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, идентификаторы указанных лиц (основной государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика), а также электронные копии документов, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения права владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом.

Перечень незарегистрированного недвижимого имущества содержится в проекте концессионного соглашения (Приложение №1 к конкурсной документации).

  - Объектом концессионного соглашения не может являться незарегистрированное недвижимое имущество, не включенное в опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого имущества.

  - В случае заключения концессионного соглашения, объектом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, в перечне незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованном в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности делается отметка о наличии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого имущества.

  - В случае передачи по концессионному соглашению незарегистрированного недвижимого имущества в решение о заключении концессионного соглашения включаются также перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества и обязательства концессионера или концедента в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения.

  - В течение трех рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктом 5.2. настоящей части документации.

  - Внесение сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о наличии обременения каждого из объектов, включенных в указанный перечень. Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имущества считается возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, отметки о наличии обременения такого объекта.

  - Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктом 5.2. настоящей части документации, учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

  - В течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для исключения отметки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

  - В случае внесения в концессионное соглашение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, изменений, предусматривающих исключение объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения либо дополнение концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества, концедентом вносятся сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из перечня  незарегистрированного недвижимого имущества в указанный перечень с приложением электронной копии соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение.

  - Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в указанный перечень, в связи с исключением объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения. Внесение в указанный реестр сведений о дополнении концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества новых объектов.

  - В случае прекращения концессионного соглашения концедент вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о прекращении концессионного соглашения с приложением подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений о прекращении концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в данный перечень.

  - В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется концедентом по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа концедента от исполнения концессионного соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.

- СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.

  - Сообщение о проведении Конкурса подлежит опубликованию конкурсной комиссией в официальном печатном издании и размещается на Официальных сайтах в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, но не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса.

  - Информация и протоколы конкурсной комиссии в отношении проводимых конкурсных процедур подлежат размещению на Официальном сайте торгов, где они доступны для ознакомления любым лицам без взимания платы.

Протоколы конкурсной комиссии размещаются на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня их подписания.

- ПРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Конкурсная документация, размещенная на Официальных сайтах, доступна для ознакомления без взимания платы.

Со дня опубликования в определенном концедентом официальном печатном издании и размещения на Официальных сайтах» сообщения о проведении конкурса Концедент, Конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем письменного заявления о предоставлении конкурсной документации. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, конкурсная документация высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЪЕКТЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ КОЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - После размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения концедент обязан предоставлять исчерпывающий перечень сведений и документов участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, об объекте концессионного соглашения. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, необходимая информация об объекте концессионного соглашения высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса. При отсутствии возможности направить электронные копии необходимой информации концедент обязан предоставить возможность ознакомления с ней по месту нахождения концедента в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем письменного заявления о предоставлении такой информации, либо обеспечить доступ на Объект соглашения.

  - Концедент обязан предоставить доступ на объект концессионного соглашения заинтересованной стороне. Время осмотра Объекта соглашения согласовывается сторонами. Осмотр Объекта соглашения осуществляется на транспорте заинтересованной стороны.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течение трёх рабочих дней с даты поступления указанного запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

- ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

  - Концедент вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до установленной даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. При этом концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения конкурса. Сообщение об отказе от проведения конкурса размещается на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

  - Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, размещается на Официальных сайтах.

  - При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к Организатору конкурса или в конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия Организатором конкурса представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

- ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Общи положения.

Задание является частью концессионного соглашения и предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определенных мероприятий, в том числе выполнение концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения поселка Магнитный в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей;

5) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающей организации и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

6) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

7) разработка (актуализация) и утверждение схемы теплоснабжения;

8) разработка инвестиционной программы концессионера;

9) достижение концессионером при осуществлении концессионной деятельности плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения п. Магнитный, с учетом данных прогноза потребления тепловой энергии и теплоносителя, предполагается поддержание необходимой тепловой мощности существующих сооружений путем проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки (котельных), точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи в пределах зон размещения объектов теплоснабжения.

Задание предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения в объеме мероприятий, представленных в части 11.2 в течение срока действия концессионного соглашения.

  - Основные мероприятия по реконструкции концессионером объекта концессионного соглашения

и сроки их проведения.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения, финансирование по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Котельная п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1а | Замена циркуляционного насоса №1 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  | х |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №2 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №3 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  |  | х |
|  |  | Замена насоса горячего водоснабжения КМ-65-50-160 КМ №1 | Шт. | 1 |  | х |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №1 | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №2 | Шт. | 1 |  | х |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №3 | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
|  |  | Замена газового узла (оборудование КИПиА) | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена ГРП | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта тепла (Теплоком) | Шт. | 2 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта загазованности СТГ1 с 2 датчиками загазованности | Шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли на здании котельной | кв.м. | 185,5 |  | х |  | х |  |
|  |  | Ремонт бетонной опоры под резервным насосом | Шт. | 1 |  |  | х |  |  |
| 2. | Теплосети п. Магнитный, протяж. 250 м.п., 2002 года ввода в экспл. | Замена запорной арматуры на выходе из котельной | Шт. | 2 |  |  |  | х |  |
| 3. | Наружные тепловые сети п. Магнитный протяж. 1769,2 м.п., 1977 г. ввода в экспл. | Замена тепловой изоляции от тепловой камеры к домам №7,№9 по ул. Железнодорожная, дому 10 по ул. Школьная. | м | 210 |  | х | х | х | х |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ж/д больницы до теплопунка школы, протяженностью 120 м.п., диаметром 100. | м | 120 |  | х | х |  |  |

| 4. | Центральный теплопункт №1 с оборудованием по ул. Юбилейная в п.Магнитный | Установка насоса горячего водоснабжения | шт | 1 | х |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Косметический ремонт здания ЦТП | шт | 1 |  |  | х |  |  |

  - Разработка схемы теплоснабжения

и инвестиционной программы концессионера.

    - Важнейшим мероприятием, направленным на развитие системы теплоснабжения п. Магнитный, является разработка (актуализация) схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, органа местного самоуправления.

    - В силу части 3 статьи 53 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» уполномоченные в соответствии данным законом с органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в «пиковый» режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения;

8) иные меры, предусмотренные правилами, определяющими требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки, в целях достижения установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

    - При разработке схемы теплоснабжения должна быть обеспечена безопасность системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями:

1) резервирование системы теплоснабжения;

2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

    - Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Включение в инвестиционную программу мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаются уполномоченными органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

    - Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должны содержать необходимые и достаточные мероприятия для выполнения этими организациями обязательств по достижению включаемых в инвестиционные программы плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, иных технико-экономических показателей, предусмотренных концессионным соглашением. Объем финансовых потребностей в целях реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (за исключением объектов, которые осуществляют комбинированную выработку электрической и тепловой энергии и для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике утверждаются укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики).

    - Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с использованием объектов теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых потребностей в целях реализации указанных инвестиционных программ, за исключением расходов, предусмотренных инвестиционными программами и финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, не должен превышать наименьшую из следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в части 11.3.5. настоящей документации укрупненных нормативов цены строительства, а также основных мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

    - В системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях.

    - Требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки определяются правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Порядок разработки схем теплоснабжения, должен обеспечивать открытость процедуры их разработки и утверждения, участие в этой процедуре представителей теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Споры, возникающие при утверждении и актуализации схем теплоснабжения, утверждение которых входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, рассматриваются в судебном порядке.

    - Обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

    - В случае реализации в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, проекта увеличения мощности источника тепловой энергии или тепловой сети не за счет тарифов в сфере теплоснабжения, платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения или средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и при наличии договоров теплоснабжения, заключенных с потребителями на срок более чем двенадцать месяцев, поставки тепловой энергии (мощности) от источника тепловой энергии, мощность которого была увеличена, или оказание услуг по передаче тепловой энергии по тепловой сети, мощность которой была увеличена, могут осуществляться по ценам, определенным соглашением сторон (нерегулируемым ценам), при условии согласования с органом регулирования величины, на которую была увеличена мощность источника тепловой энергии или тепловой сети.

    - Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится в целях определения их технических характеристик с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности объектов теплоснабжения, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Требования к проведению технического обследования объектов теплоснабжения устанавливаются методикой комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (Приказ Минстроя России от 21.08.2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)..».

  - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

    - Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

    - Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются:

1) утвержденной инвестиционной программой в отношении предусмотренных данной программой объектов теплоснабжения;

2) концессионным соглашением в отношении создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов теплоснабжения;

3) решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения в случае, предусмотренном пунктом 4.7. настоящей документации.

    - Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения включаются в состав инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также в концессионные соглашения, объектами которых являются объекты теплоснабжения, на каждый год срока действия таких инвестиционных программ, концессионных соглашений с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.

    - В случае, если создание и (или) реконструкция объектов теплоснабжения предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и сроки их достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

    - В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности определяются исходя из установленных реализованной инвестиционной программой значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Продолжительность данного периода определяется в соответствии с предусмотренными пунктом 11.4.10 правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

    - В случае, если организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения, тарифы такой организации, устанавливаемые на очередной финансовый год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств такой организации по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, реализации инвестиционной программы.

    - Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, правила расчета их фактических значений, а также правила определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений …».

    - Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в поселке Магнитный после осуществления мероприятий по его реконструкции представлены в пункте 10.5. настоящей документации.

  - Предельно допустимые плановые значения надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в поселке Магнитный после осуществления мероприятий по его реконструкции должны соответствовать следующим показателям:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | раз. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | раз. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 3. | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии. | кг.у.т/ Гкал | не более 164,0 | не более 164,0 | не более 164,0 | не более 164,0 | не более 164,0 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. | Гкал/кв.м. | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 | не более 4,5 |
| 5. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 | не более 2 700,00 |

- ЦЕНЫ, ЗНАЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Цены, значения и параметры, используемые организатором конкурса при подготовке конкурсной документации, а также значения долгосрочных параметров регулирования содержатся в ответе комитета по тарифам и ценам Курской области от 22.03.2019 г. № 05.3-04-11/523 (Приложение № 4 к конкурсной документации).

- КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА.

| № п/п | Критерии конкурса |  | Параметры критериев конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальное (предельное) значение критерия конкурса | Уменьшение, увеличение или соответствие установленного в конкурсном предложении значения критерия относительно начального (предельного) значения критерия конкурса |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования, которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. |  | в 2019 году – 1 428 000 руб.; в 2020 году – 633 000 руб.; в 2021 году – 547 000 руб.; в 2022 году – 302 000 руб.; в 2023 году – 117 000 руб.; Итого: 3 027 000 руб. Предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, представлены в пункте 13.1. | Соответствие, увеличение |
| Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера |  |  |  |  |
| 2. |  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 3 138,08 – на первый год срока действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством РФ в сфере государственного регулирования цен (тарифов) | Уменьшение, увеличение или соответствие |
| 3. |  | Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | 2019 г. – 164,0 2020 г. – 164,0 2021 г. – 164,0 2022 г. – 164,0 2023 г. – 164,0 | Соответствие, уменьшение |
| 4. |  | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 2019 г. – 2 700 2020 г. – 2 700 2021 г. – 2 700 2022 г. – 2 700 2023 г. – 2 700 | Соответствие, уменьшение |
| 5. |  | Нормативный уровень прибыли, % | 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 2022 г. – 0 2023 г. – 0 | Соответствие, уменьшение увеличение |
| Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |
| 6. |  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт. | 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 2022 г. – 0 2023 г. – 0 | соответствие |
| 7. |  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт. | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 2022 г. – 0 | соответствие |
| 8. |  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 2019 г. – 164,0 2020 г. – 164,0 2021 г. – 164,0 2022 г. – 164,0 2023 г. – 164,0 | Уменьшение, соответствие |
| 9. |  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. | 2019 г. – 4,5 2020 г. – 4,5 2021 г. – 4,5 2022 г. – 4,5 2023 г. – 4,5 | Увеличение, Уменьшение, соответствие |
| 10. |  | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 2019 г. – 2 700 2020 г. – 2 700 2021 г. – 2 700 2022 г. – 2 700 2023 г. – 2 700 | Увеличение, уменьшение |

Примечание: Критерий 1 «Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения» и Критерий 2 «Базовый уровень операционных расходов» устанавливаются в ценах первого года срока действия концессионного соглашения. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения.

  - Предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Котельная п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1а | Замена циркуляционного насоса №1 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  | 62 000 |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №2 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  | 62 000 |  |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №3 КМ 100-80-160 | Шт. | 1 |  |  |  |  | 62 000 |
|  |  | Замена насоса горячего водоснабжения КМ-65-50-160 КМ №1 | Шт. | 1 |  | 41 000 |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №1 | Шт. | 1 | 82 000 |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №2 | Шт. | 1 |  | 82000 |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №3 | Шт. | 1 |  |  | 82 000 |  |  |
|  |  | Замена газового узла (оборудование КИПиА) | Шт. | 1 | 700 000 |  |  |  |  |
|  |  | Замена ГРП | Шт. | 1 | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта тепла (Теплоком) | Шт. | 2 | 80 000 |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта загазованности СТГ1 с 2 датчиками загазованности | Шт. | 1 | 25 000 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли на здании котельной | Кв.м. | 185,5 |  | 100 000 |  | 85 000 |  |
|  |  | Ремонт бетонной опоры под резервным насосом | Шт. | 1 |  |  | 3000 |  |  |
| 2. | Теплосети п. Магнитный, протяж. 250 м.п., 2002 года ввода в экспл. | Замена запорной арматуры на выходе из котельной | Шт. | 2 |  |  |  | 90 000 |  |

| 3. | Наружные тепловые сети п. Магнитный протяж. 1769,2 м.п., 1977 г. ввода в экспл. | Замена тепловой изоляции от тепловой камеры к домам №7,№9 по ул. Железнодорожная, дому 10 по ул. Школьная. | м | 210 |  | 60 000 | 50 000 | 65 000 | 55 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ж/д больницы до теплопунка школы, протяженностью 120 м.п., диаметром 100. | м | 120 |  | 350 000 | 320 000 |  |  |
| 4 | Центральный теплопункт №1 с оборудованием по ул. Юбилейная в п.Магнитный | Установка насоса горячего водоснабжения | шт | 1 | 41 000 |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт здания ЦТП | шт | 1 |  |  | 30 000 |  |  |
| Стоимость мероприятий по годам, руб. |  |  |  |  | 1 428 000 | 633 000 | 547 000 | 302 000 | 117 000 |
| Итого, руб. |  |  |  |  | 3 027 000 |  |  |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА.

  - Требования к лицам, которые намереваются принять участие в конкурсе (предварительном отборе):

- заявителем может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства;

- внесение заявителем задатка в размере и порядке, указанных в части 15 конкурсной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения.

  - В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным пунктами 1-3 части 14.1 настоящей документации, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

  - В соответствии со статьей 40 Закона о концессионных соглашениях сторонами концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

  - Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя или участника конкурса другому лицу либо другому заявителю или участнику конкурса не допускается.

- РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК ВНЕСЕНИ ЗАДАТКА.

  - В целях обеспечения своих обязательств по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен оплатить на расчетный счет Специализированной организации сумму задатка в размере, указанном в Информационной карте конкурса. Заявитель вправе до подачи заявки заключить договор о задатке со Специализированной организацией в письменной форме по месту приема заявок, указанному в Информационной карте конкурса.

Реквизиты для внесения задатка. Получатель: ООО СО «Тендер-Инфо», ИНН 4632165269, КПП 463201001, ОГРН 1124632008533, ОКПО 30872217, Р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», К/с 30101810945250000682, БИК 044525682.   В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в конкурсе по концессии объектов теплоснабжения в п. Магнитный согл. извещению №_________на сайте торгов (или …по договору о задатке от ____ №___).

  - Договор о задатке заключается по форме, предусмотренной Приложением № 3 к конкурсной документации.

  - Данная конкурсная документация является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на расчетный счет до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, установленной в Информационной карте конкурса.

  - Допускается перечисление суммы задатка третьими лицами. В этом случае обязательно указание плательщиком суммы задатка в платежном поручении имени (наименования) заявителя, за которого вносится задаток.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Специализированной организации, является выписка по счету о поступлении сумм задатков, которую Специализированная организация представляет в конкурсную комиссию в день окончания подачи заявок.

  - В случае не поступления в установленный срок суммы задатка на счет Специализированной организации, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, заявитель к участию в конкурсе не допускается.

  - Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Специализированной организации в качестве задатка. Специализированная организация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка. На денежные средства, перечисленные в качестве задатка, проценты не начисляются.

  - Возврат денежных средств осуществляется на счет заявителя, указанный им в заявке на участие в конкурсе. Заявитель обязан незамедлительно информировать Специализированную организацию об изменении своих реквизитов. Специализированная организация не отвечает за нарушение сроков возврата задатка в случае, если заявитель своевременно не информировал организатора конкурса об изменении своих реквизитов.

  - Задаток возвращается Специализированной организацией заявителю или участнику конкурса в следующих случаях:

1) если по итогам проведения предварительного отбора заявитель не допущен к участию в конкурсе внесенная им сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

2) если участник не признан победителем конкурса внесенная им сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

3) если заявителем (участником конкурса) отозвана в установленном порядке заявка на участие в конкурсе (конкурсное предложение) внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Специализированной организацией письменного уведомления заявителя (участника конкурса) об отзыве заявки на участие в конкурсе (конкурсного предложения);

4) если заявка получена от заявителя после истечения срока представления заявок внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки;

5) если конкурсное предложение получено после истечения срока представления конкурсных предложений внесенная участником конкурса сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

6) если Организатором конкурса принято решение о переносе срока проведения конкурса внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения конкурса. Если заявитель желает принять участие в конкурсе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Специализированную организацию и задаток остается на расчетном счете Специализированной организации до подведения итогов предварительного отбора, до дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или до даты заключения концессионного соглашения;

7) если Организатором конкурса принято решение об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса) все внесенные суммы задатков возвращаются Специализированной организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса);

8) если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса внесенная сумма Задатка возвращается ему в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения;

9) если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

10) если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя внесенная сумма задатка возвращается такому заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения с таким заявителем;

11) если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения внесенная сумма задатка возвращается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения тридцатидневного срока, предусмотренного для заключения концессионного соглашения с этим участником;

12) если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

  - Специализированная организация также возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в следующих случаях:

1) если заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) если заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) если концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

  - Случаи невозврата задатка:

- если участник конкурса, признанный победителем конкурса, уклоняется или отказывается от заключения концессионного соглашения внесенная сумма задатка после истечения крайнего срока заключения концессионного соглашения перечисляется Специализированной организацией Организатору конкурса и переходит в собственность Организатора конкурса;

- задаток не возвращается участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, до подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

- ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.

  - Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. В качестве заявителей могут выступать: индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  - Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. Опись (оригинал и копия) подаются отдельно от запечатанных конвертов с заявкой.

  - Место и срок (даты начала и окончания) подачи заявок на участие в конкурсе установлены в Информационной карте конкурса.

  - Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». На конверте с Заявкой также указывается наименование и почтовый адрес Заявителя.

При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

  - Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

  - Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

  - В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

- ПОРЯДОК И СРОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

  - Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

  - Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями части 16 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ».

  - Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ), А ТАКЖЕ ФОРМЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ.

  - Для участия в конкурсе заявители представляют следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе оформленную с учетом требований, предусмотренных в части 16 настоящей документации и содержащую:

- для юридических лиц – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, платежные реквизиты, в том числе реквизиты для возврата оплаченного задатка, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, платежные реквизиты, в том числе реквизиты для возврата оплаченного задатка, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную заявителем копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную заявителем копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

4) удостоверенные заявителем – юридическим лицом копии своих учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение концессионного соглашения, внесение задатка или обеспечение исполнения концессионного соглашения являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица или о прекращении физическим лицом заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (квитанция об оплате или платежное поручение с отметкой банка об исполнении).

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, заявка на участие в конкурсе помимо сведений, указанных в пункте 18.1. настоящей документации, должна содержать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

  - Форма предоставления указанных в части 18.2. настоящей документации сведений утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. (см. Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 г. № 258 «Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, а также федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона «О концессионных соглашениях»). Если на момент подачи заявки указанная форма предоставления сведений не будет утверждена, то требуемые сведения подаются в произвольной форме.

- ПОРЯДОК, ДАТА ВРЕМЯ И МЕСТО ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

  - Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые установлены в Информационной карте конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

  - В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим заявителем заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого заявителя, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.

  - Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.

  - Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием таких конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса.

  - Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не может быть признана организациями – участниками такого конкурса коммерческой тайной.

  - Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

  - Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. По окончании вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия предоставляет возможность присутствующим заявителям или их представителям осуществить фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе, а также представить свои замечания для внесения в протокол вскрытия конвертов. После этого конкурсная комиссия объявляет об окончании процедуры вскрытия конвертов. При составлении протокола вскрытия конвертов присутствие заявителей и (или) их представителей не допускается.

  - Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

  - Предварительный отбор участников конкурса проводится в срок, указанный в Информационной карте конкурса.

  - При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным настоящей конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру Законом о концессионных соглашениях, а именно: концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении заявителя;

6) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

  - Протокол проведения предварительного отбора.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным частью 14 настоящей документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным настоящей документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на расчетный счет в срок и в размере, и по реквизитам, которые установлены частью 15.1. конкурсной документацией;

  - Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией и размещается на Официальном сайте торгов не позднее даты окончания предварительного отбора участников конкурса.

  - Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЕМА ЗАЯВОК.

  - В случае если конкурс объявлен не состоявшимся ввиду того, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурс, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

  - Специализированная организация возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - После прохождения первого этапа конкурса (предварительного отбора) участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в конкурсную комиссию конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией.

  - Место и срок (даты начала и окончания) представления конкурсных предложений установлены в Информационной карте конкурса.

  - Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса. Опись (оригинал и копия) подаются отдельно от запечатанных конвертов с конкурсным предложением.

  - На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

  - Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

  - Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения, установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.

  - Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

- ОФОРМЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

  - Конкурсное предложение составляется согласно форме, предусмотренной Приложением № 2 к конкурсной документации, и должно включать в себя значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения для каждого критерия конкурса, предусмотренного частью 13 настоящей документации, на каждый год срока действия концессионного соглашения.

  - Конкурсное предложение должно включать перечень основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, направленных на достижение концессионером целей, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта концессионного соглашения (часть 11 документации), с описанием основных характеристик  этих мероприятий, их стоимости,  а также предельно допустимые плановые значения надежности и энергетической эффективности, достигнутые концессионером после осуществления мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения.

  - Конкурсное предложение может содержать сведения, документы и расчеты, обосновывающие возможность достижения участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении, а также источники финансирования запланированных мероприятий по созданию (реконструкции) Объекта соглашения.

  - В случае, если участником конкурса предложено увеличение начального (предельного) значения критерия 1 конкурса путем включения дополнительных (иных) мероприятий по созданию (или) реконструкции Объекта соглашения, то участник конкурса должен указать в конкурсном предложении источники финансирования таких мероприятий.

  - Участник конкурса вправе указать в конкурсном предложении сумму расходов на реконструкцию, равную начальному (предельному) значению, и не предлагать дополнительных расходов на реконструкцию.

- ПОРЯДОК И СРОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОТЗЫВА КОНКУРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

  - Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии частью 22 Конкурсной документации.

  - Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА  МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

  - В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Заявки на участие в конкурсе и (или) Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

  - Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.

  - Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые указаны в Информационной карте конкурса.

  - При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. Конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

  - Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников. Информация, которая представляется в составе конкурсного предложения по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не может быть признана организациями – участниками такого конкурса коммерческой тайной.

  - Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

  - Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

  - По окончании вскрытия конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия предоставляет возможность присутствующим участникам конкурса или их представителям осуществить видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников, а также представить свои замечания для внесения в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. После этого конкурсная комиссия объявляет об окончании процедуры вскрытия конвертов с конкурными предложениями. При составлении протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями присутствие участников конкурса и (или) их представителей не допускается.

  - Протокол о вскрытии конвертов с конкурсными предложениями ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии частью 25 настоящей документации, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАКИХ СИСТЕМ.

  - Оценка конкурсных предложений проводится в соответствии с критериями конкурса, указанными в части 12 настоящей документации, и осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

  - Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

  - Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.10.2013 г. № 563 «О требованиях к форме и содержанию вычислительной программы по определению дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

  - Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства    РФ от 03.06.2014 г.   № 510 «Об утверждении Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с частями 27.1 – 27.4.  настоящей документации на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

  - Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для установленного частью 1.8. настоящей документации метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

- ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

  - В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

  - В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, установленном частями 27.1 – 27.4. настоящей документации.

  - В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

  - Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с разделом 27 настоящей документации;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

  - Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается конкурсной комиссией, Специализированной организацией в день окончания рассмотрения и оценки конкурсных предложений и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания.

  - Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И СРОК ЕГО ПОДПИСАНИЯ.

  - Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

  - Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

  - Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

- ОПУБЛИКОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

  - Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном издании, и разместить такое сообщение на Официальных сайтах.

  - Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

  - Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. В случае, если до установленного конкурсной документацией или проектом концессионного соглашения дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

  - В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток, не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

  - В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 21.1 настоящей документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 28.1 настоящей документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях и другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

  - В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с частью 32.2 либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с частями 21.1 или 28.1. настоящей документации соответственно документов, предусмотренных частями – 32.1 – 32.3. настоящей документации, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

  - В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

  - Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в частях 32.2, 32.3 и 32.5 настоящей документации лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА, ЛИБО ИНОМУ ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА О КОНЦЕССИООННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА ПО КОНЦЕСИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ.

  - Концессионное соглашение заключается после предоставления участником конкурса, с которым заключается концессионное соглашение, обеспечения исполнения концессионного соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей конкурсной документации.

  - Исполнение концессионного соглашения может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком в установленном порядке, или внесением денежных средств на указанный концедентом счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими концеденту. Реквизиты счета для внесения денежных средств предусматриваются в Концессионном соглашении.

Способ обеспечения исполнения концессионного соглашения определяется участником конкурса, с которым заключается концессионное соглашение, самостоятельно.

  - Обязательства Концессионера по Концессионному соглашению, надлежащее исполнение которых обеспечивается залогом денежных средств или банковской гарантией: выполнение «Концессионером» обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, принятых в течение одного года, и затем каждого последующего года в пределах срока действия концессионного соглашения.

  - Срок обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению. Срок обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению должен составлять 1 (один) год. При выполнении в истекшем году всех принятых Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, обеспеченных Банковской гарантией или Залогом денежных средств, Концессионер предоставляет обеспечение на следующий период действия концессионного соглашения (один год).

  - Размер обеспечения. Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 20% от суммы обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, установленной на соответствующий период (год) действия концессионного соглашения.

  - Банковская гарантия по концессионному соглашению должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 (ред. от 31.07.2017) «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», в том числе к определению величины такой гарантии.  Указанная величина подлежит обязательному отражению в концессионном соглашении в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

  - Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии.

  - Банковская гарантия должна содержать:

- срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными;

- срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь срок действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления новой банковской гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение установленного в решении о заключении концессионного соглашения срока ее предоставления;

- место рассмотрения споров по банковской гарантии;

- обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (в соответствии с конкурсной документацией, конкурсным предложением концессионера и предложением о заключении концессионного соглашения), в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств (если иное не определено концедентом), рассчитанную в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях, рассчитанного в виде отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер и условия банковской гарантии определяются концедентом в концессионном соглашении с учетом особенностей и существенных условий такого соглашения, установленных на основании статей 10 и 42 Закона о концессионных соглашениях.

  - Банковская гарантия не должна содержать:

- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

- требования о предоставлении концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения;

- право гаранта осуществить зачет встречных требований к концеденту;

- требования о предоставлении концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

  - Способ обеспечения исполнения концессионного соглашения может быть изменен в ходе исполнения концессионного соглашения.

  - Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о заключении концессионного соглашения, рассматривается Организатором конкурса как уклонение победителя конкурса от заключения концессионного соглашения.

- КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА.

Плата по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения в поселке Магнитный, в соответствии со статьей 41 Закона о концессионных соглашениях, не устанавливается.

- ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».

  - Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по следующим основаниям:

    - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением.

Указанное в настоящем пункте положение об изменении условий концессионного соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

    - В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные частью 35.2.1 настоящей документации, условия такого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

    - В случае если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

  - Для изменения условий концессионного соглашения, устанавливающих значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), требуется получение предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не боле чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения местной администрации муниципального образования. Продление срока действия концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

Правительство Российской Федерации определяет основания, по которым может быть продлен срок действия концессионного соглашения, а также порядок согласования антимонопольным органом продления срока действия концессионного соглашения.

- ГАРАНТИИ ПРАВ КОНЦЕССИОНЕРА.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционные программы концессионера должны содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого концессионного соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

  - По соглашению сторон концессионного соглашения и по согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением части 36.4 настоящей документации, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - По соглашению сторон концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, заключенного до принятия Правительством Российской Федерации решения об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от    27    июля   2010   года   г.    № 190-ФЗ «О теплоснабжении», изменение вида тарифа на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на двухставочный тариф осуществляется органом исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), по правилам, действующим на момент соответствующего изменения тарифа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

  - Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

  - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением.

  - В случае если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА.

| № п/п | Наименование | Текст пояснения |
| --- | --- | --- |
| 37.1. | Организатор конкурса (концедент) | Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области. Юридический и почтовый адрес: 307147, Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1. Тел.: +7 (47148) 7-27-44, e-mail: dideo@yandex.ru / |
| 37.2. | Специализированная организация | ООО СО «Тендер-Инфо». Адрес: 305029, г. Курск, ул. Никитская 1-в, оф. 208. Тел/факс: 8 (4712) 734-770 Контактное лицо: Кардашова Марина Владимировна. e-mail: tender-inf@bk.ru |
| 37.3. | Объект концессионного соглашения | Объекты теплоснабжения, расположенные на территории поселка Магнитный Железногорского района. Перечень и описание объектов представлены в части 3 конкурсной документации. |
| 37.4. | Срок действия концессионного соглашения | 5 (пять) лет с даты заключения концессионного соглашения. |
| 37.5. | Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней | Представитель Специализированной организации входит в состав конкурсной комиссии и уполномочен на прием заявок и выполнение иных функций от имени конкурсной комиссии. Местонахождения и почтовый адрес Специализированной организации: 305029, г. Курск, ул. Никитская 1-в, оф. 208. Тел/факс: 8 (4712) 734-770 Контактное лицо: Кардашова Марина Владимировна. e-mail: tender-inf@bk.ru |
| 37.6. | Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток | Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, устанавливается в размере 151 350 руб. 00 коп., что составляет 5 % от предельного размера расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения за весь период срока действия концессионного соглашения. Задаток вносится до подачи заявки перечислением на расчетный счет Специализированной организации по следующим реквизитам: получатель ООО СО «Тендер-Инфо», ИНН 4632165269, КПП 463201001, Р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», К/с 30101810945250000682, БИК 044525682. Задаток должен поступить на вышеуказанный счет до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. Порядок возврата и невозврата задатка участникам конкурса предусмотрен разделом 15 конкурсной документации. |
| 37.7. | Официальное печатное издание для опубликования концедентом сообщения о проведении конкурса | Газета «Жизнь района» Железногорского района Курской области. |
| 37.8. | Официальный сайт (сайты) Организатора конкурса (концедента) для размещения информации и протоколов конкурсной комиссии, предусмотренных законом №115-ФЗ | Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru, официальный сайт поселка Магнитный Железногорского района http://pgtm.rkursk.ru/ |
| 37.9. | Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется бесплатно с «29» мая 2019 г. по «11» июля 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, конкурсная документация высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса. |
| 37.10. | Место и срок представления заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе представляются с «29» мая 2019 г. по «11» июля 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770 (факс). Окончание представления заявок на участие в конкурсе – 10 часов 00 мин. «11» июля 2019 г. |
| 37.11. | Место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии «11» июля 2019 г. в 10 часов 00 мин. непосредственно после окончания срока представления заявок на участие в конкурсе. Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов. |
| 37.12. | Срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса | Дата окончания предварительного отбора участников конкурса конкурсной комиссией – «17» июля 2019 г. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией и размещается на Официальном сайте торгов не позднее даты окончания предварительного отбора участников конкурса. |
| 37.13. | Место и срок представления конкурсных предложений. | Конкурсные предложения представляются с «23» июля 2019 г. по «15» октября 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770 (факс). |
| 37.14. | Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, дата подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводится на заседании конкурсной комиссии «15» октября 2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо». Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписывается конкурсной комиссией в день вскрытия конвертов и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.15. | Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений и подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений проводятся конкурсной комиссией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается конкурсной комиссией, Специализированной организацией в день окончания рассмотрения и оценки конкурсных предложений и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.16. | Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса | Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса и размещается в установленном порядке на Официальных сайтах в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.17. | Срок подписания концессионного соглашения | Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные условия, предусмотренные действующим законодательством. Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем через 10 (десять) дней с момента размещения информации об итогах конкурса на Официальном сайте торгов. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорскогорайона Курской области

п. Магнитный						«___» __________________ года

Администрация поселка МагнитныйЖелезногорского района Курской области, выступающая от имени собственника имущества муниципального образования «поселок Магнитный» Курской области, в лице Главы поселка Магнитный ТалакинаАлександра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент»,________________________________,  в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

и Курская область от имени которой выступает __________________________________________в соответствии с Постановлением Губернатора Курской области от ______________________ №__- __________________________________________,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», принимая во внимание, что «Концедентом» принято решение о заключении концессионного соглашения от «__» _____________ 2018 г. № ___; в соответствии с Федеральными законамиот 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», и вышеуказанным решением о заключении концессионного соглашения был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорскогорайона Курской области («Объекта соглашения»); по итогам конкурса «Концедент» принял решение о заключении «Концессионного соглашения» с «Концессионером» от «__» __________ 2019 г. № ____ (в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения    конкурсаот«___»_________ 2019г. № ___ по извещению   № _________________на Официальном сайте торговwww.torgi.gov.ru),

заключили настоящее соглашение (далее – «Концессионное соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. «Концессионер» обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим«Концессионным соглашением»,осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит«Концеденту», (далее – «Создание и (или) реконструкция объекта соглашения»), а также осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии в границах муниципального образования «поселок Магнитный»Железногорского района Курской области, (далее – «Концессионная деятельность»).

1.2. «Концедент» обязуется предоставить «Концессионеру» на срок и в порядке, установленном «Концессионным соглашением», права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления «Концессионером»«Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и «Концессионной деятельности».

2.ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ.

2.1. Объектом «Концессионного соглашения» является совокупность объектов теплоснабжения, расположенных в поселке МагнитныйЖелезногорского района, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении № 1 к настоящему соглашению (далее – «Объект соглашения»).

2.2. «Объект соглашения» должен использоваться «Концессионером» в целях осуществления «Концессионной деятельности».

2.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных «Концессионным соглашением», «Концессионер» несет риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта соглашения»в течение всего срока действия «Концессионного соглашения».

2.4. Продукция и доходы, полученные «Концессионером» в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) «Объекта соглашения», включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые «Концессионером», а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью «Концессионера».

2.5. Движимое имущество, технологически связанное с «Объектом соглашения», которое создано и (или) приобретено «Концессионером» в течение срока действия «Концессионного соглашения», является собственностью «Концедента», если до момента создания и (или) приобретения такого имущества «Сторонами» в письменном виде не согласовано иное.

2.6. Если в течение Срока действия «Концессионного соглашения»«Концессионер» создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав «Объекта соглашения», такое имущество поступает в собственность «Концедента» и передается во владение и пользование «Концессионера»на срок до даты истечения срока концессионного соглашения.

2.7. Государственная регистрация права собственности «Концедента», а также прав владения и пользования «Концессионера» в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем разделе, осуществляется «Концессионером».

2.8.Незарегистрированное недвижимое имущество в составе «Объекта соглашения.

2.8.1. «Концедент» предоставляет во владение и пользование «Концессионера», принадлежащее «Концеденту» недвижимое имущество в составе «Объекта соглашения», не прошедшее в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, (далее – «Незарегистрированное имущество»). Состав и описание «Незарегистрированного имущества» приведены также в Приложении № 1 к настоящему соглашению.

2.8.2. «Концедент» заверяет «Концессионера» в следующем:

- у «Концедента» имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у «Концедента» права собственности на «Незарегистрированное имущество»;

- балансовая стоимость «Незарегистрированного имущества» не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в «Объект соглашения» имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении «Концессионного соглашения»;

- не менее чем за три месяца до даты заключения концессионного соглашения «Концедентом» опубликован в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – «Реестр юридически значимых сведений») перечень «Незарегистрированного имущества».

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения «Концессионного соглашения» «Концессионер» вносит в «Реестр юридически значимых сведений сведения» о наличии обременения каждого объекта «Незарегистированного имущества».

2.8.4. «Концессионер» обязан в течение 1 (одного) года с даты заключения «Концессионного соглашения» за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности «Концедента» на «Незарегистрированное имущество», в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении «Незарегистрированного имущества».

2.8.5. «Концедент» обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса «Концессионера» предоставить «Концессионеру» доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени «Концедента» заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на «Незарегистрированное имущество».

2.8.6. Если по истечении одного года с момента заключения «Концессионного соглашения» права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в «Едином государственном реестре недвижимости», «Незарегистрированное имущество», передача которого «Концессионеру» предусмотрена «Концессионным соглашением», считается возвращенным во владение и в пользование «Концедента», а с «Концессионером» в отношении такого «Незарегистрированного имущества» заключается договор аренды на Срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства «Концессионера», установленные ранее «Концессионным соглашением» в отношении передаваемого в аренду «Незарегистрированного имущества», сохраняются. В случае одностороннего отказа «Концедента» от исполнения «Концессионного соглашения»«Концедент» также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является «Незарегистрированное имущество», переданное «Концессионеру» ранее в соответствии с таким «Концессионным соглашением».

2.8.7. Расходы «Концессионера» на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности «Концедента» на «Незарегистрированное имущество» в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в тарифах «Концессионера» в порядке и размере, предусмотренных законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА.

3.1. «Концессионер» обязан:

3.1.1. заключить договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные «Концессионным соглашением».

3.1.2. осуществить «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения» в соответствии с установленным «Концессионным соглашением»Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3 к настоящему соглашению), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

3.1.2.1. получить все разрешения, необходимые для «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения».

3.1.2.2. обеспечить при необходимости осуществление инженерных изысканий,проектирование, получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации.

3.1.3. осуществить «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения»в соответствии с проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных «Концессионером» средств.

3.1.4. получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав «Объекта соглашения».

3.1.5. осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности «Концедента» и права владения и пользования «Концессионера» в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав «Объекта соглашения».

3.1.6. обеспечить финансирование мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения»за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых «Финансирующей организацией»).

3.1.7. использовать (эксплуатировать) «Объект соглашения» в целях и в порядке, которые установлены «Концессионным соглашением», обеспечивая соблюдение «Плановых показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения»(Приложение № 4 к настоящему соглашению).

3.1.8. осуществлять «Концессионную деятельность» и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия «Концедента», за исключением случаев, предусмотренных законодательством и «Концессионным соглашением».

3.1.9. обеспечивать при осуществлении «Концессионной деятельности» возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

3.1.10. предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг;

3.1.11. поддерживать объект «Концессионного соглашения»в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого «Объекта соглашения», если иное не установлено «Концессионным соглашением»;

3.1.12. заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении «Концессионного соглашения», а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

3.1.13. обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением «Концессионного соглашения» со стороны «Концедента»и «Субъекта РФ».

3.1.14. предоставить «Концеденту» обеспечение исполнения обязательств по «Концессионному соглашению».

3.1.15. соблюдать сроки «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения», предусмотренные заданием и основными мероприятиями.

3.1.16. исполнять другие обязанности «Концессионера», предусмотренные «Концессионным соглашением».

3.2. «Концедент»обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения», в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения», осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей «Объект соглашения» установленным «Концессионным соглашением» технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», использованию (эксплуатации) «Объекта соглашения» в соответствии с целями, установленными «Концессионным соглашением».

3.2.1.1. Контроль «Концедента» за исполнением «Концессионного соглашения» осуществляется уполномоченными «Концедентом» в соответствии с законодательством органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании «Концессионного соглашения» имеют право беспрепятственного доступа на «Объект соглашения», а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением».Предоставление необходимой информации «Концессионером»«Концеденту» осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством.

3.2.1.2. При обнаружении «Концедентом» в ходе осуществления контроля за деятельностью «Концессионера» нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий «Концессионного соглашения», «Концедент» обязан письменно сообщить об этом «Концессионеру» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

3.2.1.3. Результаты осуществления контроля за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения» оформляются актом о результатах контроля.

3.2.1.4. Если «Концессионер» не оспаривает результаты проверки, проведенной «Концедентом», он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить «Концедента» об окончании работ по устранению указанных нарушений.

3.2.2. Предоставить «Концессионеру» на праве аренды земельные участки, необходимые для «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и осуществления «Концессионной деятельности» на срок действия «Концессионного соглашения» в порядке, предусмотренном законодательством и «Концессионным соглашением».

3.2.3. В сроки и в порядке, предусмотренные «Концессионным соглашением», предоставить во владение и пользование «Концессионера»«Объект соглашения».

3.2.4. Выплатить «Концессионеру» компенсацию при прекращении в случае, если дата прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, предшествующую дате истечения срока «Концессионного соглашения».

3.2.5. В пределах своих полномочий оказывать «Концессионеру» содействие при исполнении им своих обязанностей по «Концессионному соглашению», в том числе:

3.2.5.1. в сроки, предусмотренные «Концессионным соглашением», осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с «Концессионным соглашением» требуется согласование «Концедента».

3.2.5.2. предоставлять «Концессионеру» согласие на совершение действий, которые в соответствии «Концессионным» соглашением и законодательством могут быть совершены «Концессионером» с согласия «Концедента», за исключением случаев, когда «Концедент» обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с законодательством.

3.2.5.3. предоставлять «Концессионеру» разрешения, а также совершать все действия, необходимые для выдачи «Концессионеру» разрешений государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.5.4. способствовать погашению задолженности потребителей по оплате услуг теплоснабжения, оказываемых «Концессионером».

3.2.5.5. содействовать «Концессионеру» в получении технических условий на подключение «Объекта соглашения» к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2.5.6. совершать любые иные действия, которые требуются от «Концедента» для реализации «Концессионером» прав и выполнения обязанностей по «Концессионному соглашению».

3.2.6. В случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением» и (или) законодательством, по требованию «Концессионера» вносить изменения в условия «Концессионного соглашения» (при условии получения согласия государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется).

3.2.7. Возместить расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с законодательством, действующим дату заключения «Концессионного соглашения», и не возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения».

3.2.8. Принять в установленном порядке от «Концессионера»«Объект соглашения» после даты прекращения «Концессионного соглашения».

3.2.9. Исполнять другие обязанности «Концедента», предусмотренные «Концессионным соглашением».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА РФ.

4.1. Права «Субъекта РФ»:

4.1.1. Предоставлять«Концессионеру» государственные гарантии субъекта Российской Федерации, участвующего в «Концессионном соглашении».

4.1.2. Осуществлять контроль за исполнением «Концессионером» и «Концедентом» условий «Концессионного соглашения» в порядке, предусмотренном Законодательством и «Концессионным соглашением».

4.1.3.Осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами «Субъекта РФ», участвующего в Концессионном соглашении».

4.2. Обязанности «Субъекта РФ»:

4.2.1. Устанавливать Тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении № 6 к настоящему соглашению, с применением метода индексации установленных тарифов.

4.2.2. Утверждать Инвестиционные программы «Концессионера» в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении № 3 к настоящему соглашению, плановыми значениями показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения, приведенными в Приложении № 4 к настоящему соглашению, предельным размером расходов Концессионерана создание и (или) реконструкциюобъекта соглашения», приведенным в Приложении № 7 к настоящему соглашению.

4.2.3. Возмещать Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы «Концессионера», подлежащие возмещению за счет средств бюджета Курской области в соответствии с законодательством, а также обеспечить учет Выпадающих доходов при установлении Тарифов для «Концессионера».

4.2.4. В соответствии с «Концессионным соглашением» осуществлять действия, необходимые для осуществления замены «Концессионера» по «Концессионному» соглашению, в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы.

4.2.5. В случаях и на условиях, предусмотренных «Концессионным соглашением», осуществлять выплату Компенсации при прекращении.

4.2.6. Заключить дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» в случаях, когда в соответствии с «Концессионным соглашением» и (или) законодательством «Концедент» обязуется изменить условия «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера».

4.2.7. иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами «Субъекта РФ», участвующего в Концессионномсоглашении».

4.3. Контроль за исполнением Концессионного соглашения со стороны «Субъекта РФ».

4.3.1. В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, «Субъект РФ» вправе осуществлять контроль за исполнением «Концессионером» и «Концедентом» обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.2. «Субъект РФ»вправе осуществлять следующие мероприятия по контролю за исполнением «Концессионером» и «Концедентом» обязательств по «Концессионному соглашению»:

4.3.2.1. участвовать в осмотрах «Объекта соглашения», проводимых «Концедентом».

4.3.2.2. в случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением», запрашивать у «Концессионера» информацию и документы, связанные с исполнением «Концессионером»своих обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.2.3. запрашивать у «Концедента» информацию и документы, связанные с исполнением «Концедентом» своих обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.2.4. в целях проверки правильности расчета компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения»«Субъект РФ» вправе в письменном виде запросить у «Концессионера» копии документов, подтверждающих: размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» (договоры, акты приемки выполненных работ, акты сверки расчетов);размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при «Создании и (или) реконструкции объекта соглашения»(договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов); размер собственных инвестиций и условия их предоставления (соглашения о предоставлении акционерных займов, бухгалтерская и финансовая отчетность, корпоративные решения, акты сверки расчетов); размер предоставленного «Концессионеру» финансирования в соответствии с соглашениями о финансировании, условия его предоставления и размер суммы основного долга (соглашения о финансировании, документы о получении денежных средств от Финансирующей организации, документы о погашении задолженности по соглашениям о финансировании, акты сверки расчетов); объем тарифной выручки, полученной «Концессионером» за период с даты заключения «Концессионного соглашения» до даты расчета компенсации при прекращении.

4.3.3. В случае обоснованной необходимости «Субъект РФ» вправе в письменном виде запросить у «Концессионера» иные документы и информацию, а также разъяснения по предоставленным документам и информации.

4.3.4. «Субъект РФ»вправе запросить у «Концедента» любые имеющиеся у него информацию и документы в отношении исполнения «Концедентом» или «Концессионером» обязательств по «Концессионному соглашению».

4.3.5. «Концессионер» и «Концедент» обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные «Субъектом РФ», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

5.СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ.

5.1. В силу статьи Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005г. «О концессионных соглашениях»(далее – Закон о концессионных соглашениях) срок действия «Концессионного соглашения» устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции «Объекта соглашения», объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию «Объекта соглашения», срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенной «Концессионным соглашением», срока исполнения других обязательств «Концессионера» и (или) «Концедента» по «Концессионному соглашению».

5.2.«Концессионное соглашение» вступает в силу с даты заключения «Концессионного соглашения».

5.3. Если «Концессионное соглашение» не прекращается досрочно, срок действия «Концессионного соглашения»составляет 5 (Пять) лет с даты заключения «Концессионного соглашения» (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может продлеваться с согласия «Концессионера» в случаях, предусмотренных «Концессионнымсоглашением» и законодательством.

5.4. Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав «Объекта соглашения», осуществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных «Концессионным соглашением» и законодательством.

В определенных законодательством случаях продление срока действия «Концессионного соглашения» осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

5.5. В случае, если «Концедент» и (или) «Субъект РФ»допустили просрочку исполнения своих обязанностей по «Концессионному соглашению», что сделало невозможным исполнение обязанностей «Концессионером» в установленные в настоящемразделе сроки, сроки исполнения обязанностей «Концессионера», указанные в настоящемразделе, продлеваются на период такой просрочки. Сроки выполнения обязанностей «Концессионера», указанные в настоящем разделе, также продлеваются на период, в течение которого исполнение соответствующих обязанностей было невозможно в связи с существованием особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы. Если для продления сроков исполнения обязанностей «Концессионера» требуется заключение дополнительного соглашения к «Концессионному соглашению», «Концедент» и «Субъект РФ» обязуются заключить такое дополнительное соглашение с «Концессионером» в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения «Концедентом» и «Субъектом РФ»соответствующего требования от «Концессионера».

5.6. Сроки реализации инвестиционных обязательств «Концессионера» могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

5.7. «Концессионная деятельность» осуществляется «Концессионером» с даты, когда обязанность «Концедента» по предоставлению «Концессионеру» прав владения и пользования «Объектом соглашения» считается исполненной до даты прекращения «Концессионного соглашения».

6. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

6.1.Предоставление земельных участков в аренду.

6.1.1.Для целей «Создания и (или) реконструкцииобъекта соглашения» и осуществления «Концессионной деятельности»«Концедент», действуя в соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях, предоставляет «Концессионеру» в аренду земельные участки в порядке и на условиях, указанных в договоре аренды земельных участков, заключаемом «Концедентом» с «Концессионером» по форме, приведенной в Приложении № 11 к настоящему соглашению.

Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру, содержится в Приложении № 2 к настоящему соглашению.

6.1.2.Договор аренды земельных участков в отношении земельных участков, занятых объектами, входящими в состав «Объекта соглашения»на дату заключения «Концессионного соглашения», и необходимых для осуществления «Концессионной деятельности», должен быть подписан «Концедентом» с «Концессионером» не позднее даты передачи указанных объектов «Концессионеру», если иной срок заключения такого договора не будет согласован «Концедентом» и «Концессионером».

6.1.3. Если для «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и (или) осуществления «Концессионной деятельности» потребуется предоставление иных земельных участков (далее – «Дополнительные участки»), то «Концедент» обязуется предоставить такие земельные участки «Концессионеру» в аренду (субаренду) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения «Концедентом» соответствующего письменного обращения «Концессионера».

6.1.4. Если на момент получения обращения «Концессионера»«Дополнительные участки» находятся в собственности третьих лиц, «Концедент» обязуется совершить все необходимые действия для получения прав владения и пользования на такие земельные участки в целях последующего предоставления их в аренду «Концессионеру».

6.1.5. Если на момент получения обращения «Концессионера»«Дополнительные участки» предоставлены во владение и (или) пользование третьим лицам, «Концедент» обязуется совершить все необходимые действия для прекращения прав третьих лиц в отношении «Дополнительных участков» в целях последующего предоставления их в аренду «Концессионеру».

6.1.6. Если по причинам, не зависящим от «Концессионера», «Концедент» не имеет возможности предоставить «Дополнительные участки»«Концессионеру» в срок, указанный в пункте 6.1.3, что влечет невозможность для «Концессионера» осуществлять мероприятия по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлять «Концессионную деятельность», «Концедент» обязуется по предложению «Концессионера» внести изменения в условия «Концессионного соглашения», включая, при необходимости, изменения в Задание и основные мероприятия.

6.1.7. «Концессионер» уплачивает арендную плату за земельные участки в размере и порядке, предусмотренном проектом договора аренды земельных участков(Приложение № 11 к настоящему соглашению).

6.1.8. Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено законодательством. государственная регистрация договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется «Концедентом» и за счет «Концедента».

6.1.9. На момент подписания договора аренды земельных участков «Концессионер» обязуется обеспечить представление «Концеденту» всех документов, необходимых в соответствии с требованиями законодательства со стороны арендатора для государственной регистрации договора аренды земельных участков. «Концедент» обязан подать документы на государственную регистрацию договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от «Концессионера» соответствующих документов.

6.1.10. Все права, предоставленные «Концессионеру» на основании Договора аренды земельных участков, прекращаются в дату прекращения «Концессионного соглашения». «Концедент» обязан за свой счет осуществить государственную регистрацию прекращения договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от «Концессионера» документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями законодательства.

6.2. «Концедент» обязуется в течение всего срока действия «Концессионного соглашения»:

6.2.1. не предоставлять права на земельный участок, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, расположенных непосредственно под земельным участком (если применимо), какому-либо иному лицу, за исключением «Концессионера».

6.2.2. не препятствовать использованию земельных участков «Концессионером», за исключением случаев, когда такие действия «Концедента» являются обязательными в соответствии с законодательством.

7. ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

7.1.В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения «Концессионного соглашения»«Концедент» обязуется передать «Концессионеру» имущество, входящее в состав «Объекта соглашения», принадлежащее «Концеденту» на праве собственности.

7.2. Передача «Объекта соглашения»«Концессионеру» подтверждается подписанием «Концедентом» и «Концессионером» акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении № 8 к настоящему соглашению.

7.3.В сроки, указанные в пункте7.1, «Концедент» обязан передать «Концессионеру» права использования (неисключительную лицензию), на базы данных и программное обеспечение, необходимые «Концессионеру» для исполнения его обязательств по «Концессионному соглашению», включая базы данных и программное обеспечение для осуществления биллинга по юридическим и физическим лицам (в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за последние 3 (три) года, предшествующие дате заключения «Концессионного соглашения»), а также материальные носители с указанными в настоящем подпункте базами данных и программным обеспечением; в случае отсутствия у «Концедента» полномочий на передачу «Концессионеру» указанных прав использования (неисключительной лицензии), «Концедент» передает «Концессионеру» сведения о правообладателе для заключения соответствующих договоров «Концессионером» с правообладателем.

7.4.Передача документации.

7.4.1. В сроки, указанные в пункте 7.1, «Концедент» обязан передать «Концессионеру» документы, указанные в Приложении №9 к настоящему соглашению, а также, по требованию «Концессионера», любые имеющиеся у «Концедента» или подлежащие оформлению «Концедентом» документы, относящиеся к «Объекту соглашения» и необходимые для исполнения «Концессионером» обязанностей по «Концессионному соглашению».

7.4.2. В случае выявления «Концессионером» необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к «Объекту соглашения», необходимых «Концессионеру» для исполнения его обязанностей по «Концессионному соглашению», но не переданных «Концедентом» в сроки, указанные в пункте 7.1., указанные документы и имущество должны быть переданы «Концедентом» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса «Концессионера».

7.4.3. В случае, если какие-то из указанных в Приложении №9 к настоящему соглашению документов отсутствуют у «Концедента», не могут быть им получены или изготовлены в сроки указанные в пунктах 7.1. и 7.4.2.«Концессионер» вправе по своему выбору:

7.4.3.1. получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать возмещения «Концедентом» расходов на изготовление или получение таких документов в случае, если указанные расходы в соответствии с законодательством не подлежат учету при установлении тарифов (а «Концедент» обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования «Концессионера»).

7.4.3.2. требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если отсутствие документов не позволяет «Концессионеру» реализовать мероприятия в определенные «Сторонами сроки».

7.4.3.3. требовать досрочного расторжения «Концессионного соглашения», если получение документов невозможно и, при этом, их отсутствие не позволяет «Концессионеру» исполнять свои обязанности по «Концессионному соглашению» либо исполнение обязанностей в отсутствие таких документов является основанием для привлечения «Концессионера» к юридической ответственности.

7.4.4. «Концессионер» не несет ответственности перед «Концедентом» и «Субъектом РФ» за неисполнение обязательств по «Концессионному соглашению», вызванному непредставлением «Концедентом» какого-либо из документов, указанных в Приложении №9 к настоящему соглашению. Неисполнение обязательств «Концессионера» в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения «Концессионного соглашения» по требованию «Концедента».

7.4.5. Если государственный орган привлекает «Концессионера» к ответственности за осуществление «Концессионной деятельности» без какого-либо документа, указанного в Приложении №9 к настоящему соглашению, «Концедент» обязуется полностью возместить убытки «Концессионера», возникшие в результате привлечения к ответственности.

7.5. Момент исполнения обязанностей по передаче Объекта соглашения.

7.5.1. Обязанность «Концедента» по передаче «Концессионеру» прав владения и пользования «Объектом соглашения» считается исполненной в момент, когда исполнены в совокупности обязанности, указанные в пунктах 7.1 – 7.4.

7.5.2. Обязанность «Концедента» по передаче «Концессионеру» прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, считается исполненной в момент, когда совершено последнее из нижеуказанных действий:

7.5.2.1. подписание «Концедентом» и «Концедентом» акта приема-передачи в отношении недвижимого имущества.

7.5.2.2. передача документов, относящихся к недвижимому имуществу в соответствии с пунктом7.4.

7.5.2.3. государственная регистрация прав владения и пользования «Концессионера» в отношении недвижимого имущества.

7.5.3. Государственная регистрация прав владения и пользования «Концессионера» недвижимым имуществом, входящим в состав «Объекта соглашения», осуществляется силами и за счет «Концессионера». «Концедент» и «Концессионер» обязуются совершить все требуемые от них действия для государственной регистрации прав владения и пользования «Концессионера» недвижимым имуществом, входящим в состав «Объекта соглашения». «Концедент»обязуется передать «Концессионеру»все документы, необходимые для государственной регистрации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса «Концессионера».

7.5.4. Передаваемое «Концессионеру» имущество, входящее в состав «Объекта соглашения», должно на момент его передачи соответствовать перечню, указанному в Приложении№ 1 к настоящему соглашению и находиться в состоянии, пригодном для осуществления «Концессионером»«Концессионной деятельности».

8. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

8.1.Общие положения.

8.1.1.Перечень и сроки мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», входящих в состав «Объекта соглашения», определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3 к настоящему соглашению).Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию «Объекта соглашения» предусмотрен в Приложении №7 к настоящему соглашению.

8.1.2.Мероприятия по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», предусмотренные заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу «Концессионера» в полном объеме.

8.1.3. При необходимости внесения изменений в Инвестиционную программу «Концедент» и «Субъект РФ» обязаны совершить все необходимые действия по согласованию и утверждению измененной Инвестиционной программы в предусмотренные законодательством сроки.

8.2. Этапы создания(реконструкции) «Объекта соглашения».

8.2.1. В отношении каждого объекта недвижимости, входящего в состав «Объекта соглашения» и подлежащего созданию или реконструкции в соответствии с Заданием и основными мероприятиями «Концессионер» обязуется завершить следующие этапы:проектирование; подготовка территории; создание (или реконструкция) объекта недвижимости; получение разрешения на ввод в эксплуатацию; государственная регистрация права собственности «Концедента» и права владения и пользования «Концессионера» в отношении объекта недвижимости.

8.3. Проектирование.

8.3.1. В случае, если это необходимо для целей  «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения»,«Концессионер» обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав «Объекта соглашения», в соответствии с «Концессионным соглашением» и законодательством. При прекращении «Концессионного соглашения» проектная документация подлежит безвозмездной передаче «Концеденту» в полном объеме.

8.3.2. Проектная документация, разработанная «Концессионером», должна быть исполнимой, соответствовать «Концессионному соглашению» и законодательству.

8.3.3. «Концессионер» обязан в течение срока подготовки проектной документации по запросу «Концедента» предоставлять «Концеденту» информацию о ходе подготовки проектной документации.

8.3.4.До момента направления проектной документации на государственную экспертизу (в случае, если в соответствии с законодательством требуется экспертиза проектной документации)«Концессионер» обязан согласовать такую проектную документацию с «Концедентом».

8.3.5. «Концессионер» обязан за свой счет получить Заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации.

8.3.6. «Концедент» обязуется оказывать «Концессионеру» содействие в получении заключения государственной экспертизы.

8.3.7. «Концессионер» обязуется направить копию заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации «Концеденту» в течение 3 (трех) рабочих дней после его получения.

8.4. «Концессионер» обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все разрешения, необходимые для выполнения работ по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные законодательством.

8.5. «Концедент» обязуется оказывать «Концессионеру» информационное и иное содействие в получении «Концессионером» соответствующих разрешений для выполнения работ по «Созданию объекта соглашения».

8.6. При условии выполнения «Концедентом» своих обязательств по «Концессионному соглашению», «Концессионер» обязан осуществлять работы по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями.

8.7. «Концессионер» несет ответственность за качество выполненных работ по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», их соответствие требованиям законодательства и «Концессионного соглашения», а также должен обеспечить при выполнении работ проведение строительного контроля, ведение Исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требований Законодательства.

8.8. В случае обнаружения на земельном участке каких-либо археологических объектов после даты заключения концессионного соглашения «Концессионер» обязан уведомить о таком обнаружении «Концедента» в разумный срок, а также:

8.9. принять в отношении археологических объектов все меры, принятия которых требует законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего государственного органа. в разумный срок, если конкретный срок не установлен законодательством.

8.10. В случае если после даты заключения «Концессионного соглашения»«Концессионером» обнаружены на земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных веществ, используемых «Концессионером» при исполнении своих обязательств в соответствии с «Концессионным соглашением»), «Концессионер» обязан уведомить «Концедента» в разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений все меры, принятия которых требует законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества.

8.11.. Надзор «Концедента» за выполнением работ по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения».

8.11.1. «Концедент» имеет право на осуществление контроля за ходом выполненияработ по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в любое время, при условии соблюдения требований настоящего соглашения.

8.11.2. «Концедент» имеет право потребовать от «Концессионера» устранения любых выявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением законодательства и (или) «Концессионного соглашения». Указанное требование предъявляется путем направления «Концессионеру» предписаний об устранении недостатков и (или) нарушений. Предписание об устранении недостатков работ должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков.

8.12.Приемка работ.

8.12.1. «Концессионер» письменно уведомляет «Концедента» о готовности созданных или реконструированных объектов недвижимости к приемочным испытаниям.

8.12.2. «Концессионер» обязан обеспечить уведомление «Концедента» о проверке и испытании результатов работ по их завершении, проводимых «Концессионером»или  в соответствии с договором подряда (далее – «Приемочные испытания объекта»).

8.12.3. «Объект соглашения» не должен рассматриваться как принятый, до подписания «Концессионером» и «Концедентом» акта приемки выполненных работ (далее – «Акт приемки работ») по форме, приведенной в Приложении № 10к настоящему соглашению.

8.12.4. После подписания «Акта приемки работ»«Концессионер» должен за свой счет обеспечить получение разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями «Концессионного соглашения» и законодательства, в том числе выполнить все функции, связанные с получением разрешения на ввод в эксплуатацию, которые в соответствии с законодательством должен осуществить застройщик.

8.13.После выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении созданного или реконструированного объекта, входящего в состав «Объекта соглашения», «Концессионер» осуществляет все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности «Концедента» и права владения и пользования «Концессионера» в отношении такого объекта.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

9.1. «Концессионер» обязан использовать (эксплуатировать) «Объект соглашения»в установленном «Концессионным соглашением» порядке в целях осуществления «Концессионной деятельности».

9.2. При осуществлении «Концессионной деятельности»«Концессионер»:

9.2.1. получает все необходимые разрешения для эксплуатации «Объекта соглашения».

9.2.2. поддерживает «Объект соглашения» в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт.

9.2.3. обеспечивает достижение плановых значений показателей деятельности «Концессионера», предусмотренных Приложением № 4 к настоящему соглашению.

9.2.4. заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления «Концессионной деятельности», и производит оплату по таким договорам.

9.2.5. обеспечивает формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для эксплуатации «Объекта соглашения».

9.2.6. заключает и исполняет договоры теплоснабжения с потребителями.

9.2.7. осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по «Концессионному соглашению».

9.3. Если иное не предусмотрено законодательством, «Концессионер» вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению, самостоятельно заключать договоры с потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению.

9.4. Объем валовой выручки, получаемой «Концессионером» в рамках реализации «Концессионного соглашения», определяется в соответствии с Приложением № 5 к настоящему соглашению.

9.5. В целях осуществления «Концессионной деятельности»«Концессионер» вправе привлечь третье лицо, имеющее необходимые разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством (далее – «Эксплуатирующая организация») без передачи такому лицу прав владения и пользования «Объектом соглашения». «Концессионер» несет ответственность за действия «Эксплуатирующей организации», как за свои собственные.

9.6. Концессионная плата.

Плата по «Концессионному соглашению» в отношении объектов теплоснабжения в поселке Магнитный, в соответствии со статьей 41 Закона о концессионных соглашениях, не устанавливается.

10. ГАРАНТИИ ПРАВ «КОНЦЕССИОНЕРА» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) «ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ»

  - По «Концессионному соглашению», объектом которого являются объекты теплоснабжения, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого «Концессионного соглашения» и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

  - По соглашению Сторон «Концессионного соглашения» и по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия «Концессионного соглашения» по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

  - «Концессионер» имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных «Концессионным соглашением» объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и (или) реконструкцию объекта «Концессионного соглашения», а также в модернизацию, замену иного передаваемого «Концедентом»«Концессионеру» по «Концессионному соглашению» имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

  - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» или ухудшению положения «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении «Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением». В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением», «Концедент»вправе увеличить размер платы «Концедента» по «Концессионному соглашению», срок «Концессионного соглашения» с согласия «Концессионера», размер принимаемых на себя «Концедентом»расходов на «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения», а также предоставить «Концессионеру» дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта «Концессионного соглашения» изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства «Концедента» по принятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) «Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных «Концессионным соглашением» плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается «Концессионным соглашением».

10.6. В случае установления органом регулирования тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанными в Приложении № 6 к настоящему соглашениюдолгосрочным параметрам регулирования, условия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».

10.7.При наступлении указанных в пункте 10.6 обстоятельств «Стороны» в течение 60(шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию «Концессионера» заключают дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» в части Задания и основных мероприятий, а также в части плановых значений показателей деятельности «Концессионера» с целью их приведения в соответствие с измененными долгосрочными параметрами регулирования или установленными тарифами либо в части внесения в «Концессионное соглашение» обязанности «Концедента» по софинансированию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, в целях компенсации «Концессионеру» экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет тарифов в связи с указанными обстоятельствами. «Стороны» распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения органа регулирования.

10.8. Если для заключения, указанного в пункте 10.7. дополнительного соглашения требуется принятие решения «Концедента» (соответствующего муниципального органа), «Концедент» обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления требования «Концессионера» об изменении условий «Концессионного соглашения».

10.9.Если для изменения условий «Концессионного соглашения» требуется согласие государственных органов, то в предусмотренный пунктом 10.8. срок «Концедент» и «Субъект РФ» обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить «Концессионеру», имеющиеся у «Концедента» и «Субъекта РФ» документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий «Концессионного соглашения». В этом случае «Стороны» заключают дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия государственного органа.

10.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований «Концессионера» об изменении условий «Концессионного соглашения» по основаниям, предусмотренным «Концессионным соглашением» и законодательством, «Концедент» не принял решение об изменении условий «Концессионного соглашения», не уведомил «Концессионера» о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил «Концессионеру» мотивированный отказ, «Концессионер» вправе приостановить выполнение работ по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», предусмотренных заданием и основными мероприятиями, до принятия «Концедентом» решения об изменении условий настоящего «Концессионного соглашения» либо предоставления мотивированного отказа. При этом, «Концессионер» не вправе без согласия «Концедента» приостанавливать «Концессионную деятельность». Экономически обоснованные расходы и недополученные доходы, возникшие у «Концессионера» в связи с продолжением «Концессионной деятельности» после возникновения обстоятельств, указанных в настоящем соглашении, подлежат возмещению «Субъектом РФ».

10.11. Невнесение изменений в условия «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, предусмотренном в пункте 10.6, является основанием для досрочного прекращения «Концессионного соглашения» на основании решения суда, принятого по требованию «Концессионера».

10.12.«Концедент» в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых «Концессионером» во исполнение «Концессионного соглашения».

10.13. «Концедент», в частности, обязуется:

10.13.1. осуществлять целевое финансирование подведомственных «Концеденту»организаций на цели оплаты услуг «Концессионера», в том числе погашение задолженности перед «Концессионером» и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги «Концессионера»).

10.13.2.проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной оплаты за услуги теплоснабжения и административной ответственности за несвоевременную оплату.

10.13.3.«Концедент» и «Субъект РФ» обязуются в пределах своих полномочий оказывать «Концессионеру» содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

10.14.Порядок возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов «Концессионера».

10.14.1.В порядке, предусмотренном законодательством, «Субъект РФ» своевременно обеспечивает:

10.14.1.1. возмещение недополученных доходов в порядке, предусмотренным законодательством и условиями «Концессионного соглашения».

10.14.1.2. учет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов «Концессионера» при установлении тарифов на расчетные периоды регулирования в порядке, предусмотренным законодательством и условиями «Концессионного соглашения».

10.14.1.3. возмещение экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов «Концессионера» в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

10.14.2. При возникновении основания для возмещения недополученных доходов посредством выплаты «Концессионеру» субсидии за счет средств бюджета Курской области «Концессионер» и уполномоченный орган исполнительной власти «Субъекта РФ» заключают соглашение. Рекомендуемая форма такого соглашения предусмотренаПриложением №13 к настоящему соглашению.

10.14.3. Недополученные доходы, выпадающие доходы и экономически обоснованные расходы:

10.14.3.1. не возмещенные «Субъектом РФ»на дату прекращения «Концессионного соглашения».

10.14.3.2. подлежащие учету при установлении тарифов для «Концессионера» в расчетных периодах, следующих за датой прекращения «Концессионного соглашения», в соответствии с «Концессионным соглашением» и (или) законодательством.

10.14.3.3. не учтенные при установлении тарифов для «Концессионера» на расчетный период, в котором произошло прекращение «Концессионного соглашения», должны быть выплачены «Субъектом РФ»в пользу «Концессионера» в течение 6 (шести) месяцев с даты прекращения «Концессионного соглашения».

10.15. Порядок расчета недополученных доходов «Концессионера» предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2014г. №603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъектов Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

11.1. Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования.

11.1.1. Если иное прямо не предусмотрено «Концессионным соглашением», все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением «Концессионером» своих обязательств по «Концессионному соглашению», в том числе в связи с «Созданием и (или) реконструкцией объекта соглашения», осуществлением «Концессионной деятельности», а также обязательств по иным договорам по проекту несет «Концессионер».

11.1.2. Предельный размер расходов на реконструкцию «Объекта соглашения», осуществляемых в течение всего срока действия «Концессионного соглашения»«Концессионером», предусмотрен Приложением №7 к настоящему соглашению.

11.2.В срок не позднее 1 (одного) месяца до предусмотренной Заданием и основными мероприятиями даты начала мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции  объекта соглашения» «Концессионер» предоставляет «Концеденту» документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам:

11.2.1. надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании;

11.2.2. надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих наличие у «Концессионера» иных источников финансирования, позволяющих «Концессионеру» выполнить его обязательства по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.

11.3. Соглашения о финансировании.

11.3.1. «Концессионер» обязан согласовывать с «Концедентом» и «Субъектом РФ» основные условия заключаемых соглашений о финансировании:

а) максимальная сумма основного долга.

б) график выборки (если применимо).

в) график погашения.

г) применяемые процентные ставки, комиссии, штрафные санкции, а также иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств «Концессионером» и (или) в случае досрочного погашения долга по соглашениям о финансировании;

11.3.2. В ходе реализации проекта, «Концессионер» обязан согласовывать с «Концедентом» и «Субъектом РФ» любые изменения условий соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств «Концедента» или «Субъекта РФ» в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения».

11.3.3. Указанные согласования осуществляются через Уполномоченный орган, который обеспечивает получение необходимых согласований от «Концедента» и «Субъекта РФ».

11.3.4. Уполномоченный орган не вправе отказать в согласовании изменений в соглашения о финансировании за исключением случаев, когда:

11.3.4.1. увеличение максимальной суммы основного долга по соглашению не связано с соответствующим увеличением инвестиционных обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению».

11.3.4.2. процентные ставки по соглашению о финансировании увеличиваются более, чем на 50 % (пятьдесят процентов). Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на увеличение процентных ставок и/или комиссий, которое производится в предусмотренном в согласованном уполномоченным органом соглашении о финансировании порядке.

11.3.4.3. вносимые изменения приводят к увеличению размера финансовых обязательств «Концедента» или в случае досрочного прекращения настоящего «Концессионного соглашения» более, чем на 20 % (двадцать процентов).

11.3.5. В целях согласования условий соглашений о финансировании или их изменений, «Концессионер» направляет проект соответствующего договора или дополнительного соглашения о внесении изменений в уполномоченный орган.

11.3.6. Уполномоченный орган обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения от «Концессионера» проекта(-ов) соглашения(-ий) о финансировании в соответствии с настоящим соглашением, принять решение о согласовании или отказе в согласовании. неполучение «Концессионером» ответа уполномоченного органа в указанные сроки означает согласование «Концедентом» и «Субъектом РФ» соответствующего соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.

11.3.7. «Концессионер» несет ответственность перед «Концедентом» и «Субъектом РФ» за соответствие всех вносимых изменений в соглашения о финансировании той версии, которая направлялась в уполномоченный орган на согласование.

11.3.8. В случае отказа уполномоченного органа в согласовании соглашений о финансировании или изменении к ним:

11.3.8.1. уполномоченный орган обязан предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых «Концедент» и «Субъект РФ» были бы готовы согласовать данные соглашения о финансировании и/или изменения к ним.

11.3.8.2.«Концессионер» вправе по своему усмотрению внести изменения и повторно представить соглашения о финансировании и/или изменения к ним.

11.3.9. «Концессионер» обязан своевременно уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях условий Соглашения о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств «Концедента» в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения».

11.4. В соответствии с соглашениями о финансировании «Концессионер» передает свои права по «Концессионному соглашению» в залог Финансирующей организации в обеспечение исполнения обязательств «Концессионера» по соглашениям о финансировании.

11.5.Бюджетные расходы.

11.5.1. «Концедент» и «Субъект РФ» могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся «Концессионеру» по «Концессионному соглашению».

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА.

12.1. «Концессионер» обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств по «Концессионному соглашению»в виде безотзывной банковской гарантии (далее – «Банковская гарантия») или внесения денежных средств на указанный «Концедентом» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Концеденту» (далее – «Внесение денежных средств на счёт Концедента»).

Способ обеспечения исполнения концессионного соглашения определяется «Концессионером»самостоятельно.

  - Обязательства «Концессионера» по «Концессионному соглашению», надлежащее исполнение которых обеспечивается внесением денежных средств на счёт, указанный «Концедентом»или банковской гарантией: выполнение «Концессионером» обязательств по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», принятых в течение одного года, и затем каждого последующего года в пределах срока действия «Концессионного соглашения».

  - Срок обеспечения исполнения обязательств по «Концессионному соглашению». Срок обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению должен составлять 1 (один) год. При выполнении в истекшем году всех принятых «Концессионером» обязательств по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения», обеспеченных «Банковской гарантией» или «Внесением денежных средств на счёт Концедента», «Концессионер» предоставляет обеспечение на следующий период действия концессионного соглашения (один год).

  - Размер обеспечения. Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 20% от суммы обязательств по его расходам на «Создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения», установленной на соответствующий период (год) действия«Концессионного соглашения».

  - «Банковская гарантия» подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия «Концессионного соглашения» с учетом корректировки суммы «Банковской гарантии» в зависимости от суммы обязательств «Концессионера» по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия«Банковской гарантии». Размер банковской гарантии при этом должен составлять 20% от суммы обязательств по расходам «Концессионера» на «Создание и (или) реконструкцию) объекта соглашения», установленной на соответствующий период (один год).

  - «Банковская гарантия» по «Концессионному соглашению» должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», в том числе к определению величины такой гарантии. Указанная величина подлежит обязательному отражению в «Концессионном соглашении» в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на «Создание и (или) реконструкцию объекта соглашения».

  - «Банковская гарантия» должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Приложения № 14 к настоящему соглашению.

  - Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается «Банковской гарантией», должны соответствовать обязательствам «Концессионера», которые установлены «Концессионным соглашением» и надлежащее исполнение которых обеспечивается «Банковской гарантией».

  - Если «Концессионером» выбран способ обеспечения исполнения обязательств по «Концессионному соглашению»в виде внесения денежных средств на счёт Концедента–то денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам«Концедента»: Получатель: УФК по Курской области («Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области», л/с ______________)/ ИНН _____________, КПП _____________ Р/С _________________________ БИК _____________ в ____________________, ОКТМО ___________________.

Назначение платежа – обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в отн. объектов теплоснабжения в п.Магнитный.

12.10. Способ обеспечения исполнения «Концессионного соглашения»может быть изменен в ходе исполнения «Концессионного соглашения».

13. СТРАХОВАНИЕ.

13.1. «Концессионер»вправе осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложении № 15 к настоящему соглашению.

13.2. Бенефициаром (выгодоприобретателем) по договорам страхования выступает «Концессионер», если иное не предусмотрено законодательством.

13.3. Никакое положение «Концессионного соглашения» не обязывает «Концессионера» заключать договоры страхования в отношении какого-либо риска, который является нестрахуемым риском, за исключением тех случаев, когда предопределяющей причиной того, что риск является нестрахуемым риском, являются какие-либо действия или бездействие «Концессионера», или лица, относящегося к «Концессионеру».

13.4. Последствия наступления страховых случаев регулируются Приложением № 15 к настоящему соглашению.

14. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

14.1. Перечень особых обстоятельств

14.1.1. Любое из перечисленных в пунктах 14.1.2 – 14.1.4. обстоятельств, наступившее после даты заключения «Концессионного соглашения», если иное не указано в «Концессионном соглашении», может быть признано особым обстоятельством.

14.1.2.Особые обстоятельства, относящиеся к«Концеденту»:

14.1.2.1. нарушение «Концедентом» срока заключения любого из договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка в случае, если договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия «Концессионного соглашения».

14.1.2.2. нарушение «Концедентом» сроков передачи «Концессионеру»«Объекта соглашения», а также необходимых документов более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.1.2.3. повышение в одностороннем порядке арендной платы по любому из договоров аренды земельных участковболее чем на 20 (двадцать) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение 1 (одного) года действия договора аренды земельного участка, или более чем на 100 (сто) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение любого периода времени после заключения договора аренды земельного участка.

14.1.2.4. утрата «Концедентом» права собственности на любое имущество, входящее в состав «Объекта соглашения».

14.1.2.5. незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением платежных обязательств «Концедента», если такие обязательства предусмотрены«Концессионным соглашением» или законодательством в связи с заключением и исполнением «Концессионного соглашения», в срок до 31 декабря соответствующего года.

14.1.2.6. неоднократный отказ в согласовании инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока согласования инвестиционной программы «Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.1.2.7. неисполнение «Концедентом» обязанности по передаче «Коцессионеру» бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия «Концессионного соглашения», если по соглашению «Концессионера» и «Концедента»«Концессионер» осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности «Концедента» на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование «Концессионера».

14.1.2.8. нарушение установленных «Концессионным соглашением» сроков выплаты «Концедентом» компенсации дополнительных расходов «Концессионера», возникших вследствие особых обстоятельств, относящихся к «Концеденту», более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

14.1.2.9. превышение общей суммой задолженности «Концедента» перед «Концессионером» по всем особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, просрочка которой составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней.

14.1.3.Особые обстоятельства, относящиеся к «Субъекту РФ»:

14.1.3.1. неоднократный отказ в утверждении инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока утверждения инвестиционной программы «Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.1.3.2. непринятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий «Концессионеру» в целях возмещения недополученных доходов и (или) незаключение между «Концессионером» и уполномоченным органом исполнительной власти «Субъекта РФ» соглашения по форме, предусмотренной в Приложении № 13 к настоящему соглашению.

14.1.3.3. незакрепление в законе о бюджете Курской области расходных статей, связанных с исполнением платежных обязательств «Субъекта РФ», предусмотренных «Концессионным соглашением» или законодательством в связи с заключением и исполнением «Концессионного соглашения», в срок до 31 декабря соответствующего года.

14.1.3.4. размер необходимой валовой выручки «Концессионера», размер подлежащих возмещению недополученных доходов и (или) размер подлежащих возмещению или учету при установлении тарифов выпадающих доходов, рассчитанные независимым аудитором, превышает указанные размеры, рассчитанные органом регулирования более чем на 30 % (тридцать процентов) или на сумму 500 000 (пятьсот тысяч)рублей.

14.1.3.5. признание недействительными положений «Концессионного соглашения» в части каких-либо прав и (или) обязанностей «Субъекта РФ».

14.1.3.6. невключение в тарифы расходов «Концессионера» в связи с выполнением «Концессионером» обязанностей по страхованию.

14.1.3.7. установление органом регулирования тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности «Концессионера», которые отличаются от долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении № 6 к настоящему соглашению.

14.1.3.8. корректировка органом регулирования необходимой валовой выручки в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением иных особых обстоятельств.

14.1.3.8.1. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Концессионером» обязательств по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения».

14.1.3.8.2. с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг).

14.1.3.8.3. в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы.

14.1.3.8.4. в отношении произведенных «Концессионером» в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов.

14.1.3.8.5. иных случаях, предусмотренных законодательством.

14.1.4.Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из «Сторон»:

14.1.4.1. обнаружение на земельном участке археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» и (или) осуществлению «Концессионной деятельности», а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны «Концессионеру» при заключении «Концессионного соглашения», в случаях, когда в результате такого обнаружения «Концессионер» не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению «Концессионной деятельности».

14.1.4.2. досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением «Концессионером» условий таких договоров.

14.1.4.3. изменение предусмотренных законодательством на дату заключения «Концессионного соглашения» правил учета при установлении тарифов процентов, уплачиваемых «Концессионером» по соглашениям о финансировании и соглашениям о предоставлении акционерных займов, если в результате такого изменения размер расходов на уплату процентов, которые не могут быть учтены органом регулирования при установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования, превысил 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

14.1.4.4. невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по созданию или реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав «Объекта соглашения», разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) «Концессионера», и (или) лица, относящегося к «Концессионеру», и (или) выявленных недостатков «Объекта соглашения», и (или) иного неисполнения «Концессионером» требований законодательства.

14.1.4.5. необоснованный отказ или задержка в получении технических условий «Концессионером» на подключение «Объекта соглашения» к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что «Концессионер» предпринял все зависящие от него меры для такого подключения.

14.1.4.6. отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение «Концессионного соглашения» в связи с передачей во владение и пользование «Концессионера» бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия «Концессионного соглашения».

14.1.4.7. изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным соглашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».

14.1.4.8. вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми «Концессионер» или «Концедент» оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства.

14.1.4.9. вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения «Концессионером» установленных «Концессионным соглашением» обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов и (или) их должностных лиц;

14.1.4.10. действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия «Концессионер» не может исполнить свои обязанности по «Концессионному соглашению», при условии что «Концессионер» предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении «Концессионером» любого разрешения, включая разрешение на строительство, необоснованный отказ в государственной регистрации, приостановление государственной регистрации.

14.1.4.11. акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения «Концессионером обязательств» по «Концессионному соглашению».

14.1.4.12. решение органа, осуществляющего государственную экспертизу, препятствующее созданиюили реконструкции«Объекта соглашения», соответствующего требованиям «Концессионного соглашения».

14.2. Признаки Особого обстоятельства.

14.2.1. Любое из перечисленных в пунктах 14.1.2 – 14.1.4 обстоятельств признается особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие «Концессионера» (или любого лица, за действия которого «Концессионер»отвечает, как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

14.2.1.1. наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению «Концессионером» условий «Концессионного соглашения».

14.2.1.2. наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или сокращение выручки «Концессионера».

14.3. Последствия наступления особого обстоятельства.

14.3.1. В случае наступления особого обстоятельства «Концессионер» освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с «Концессионным соглашением», но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким особым обстоятельством.

14.3.2. Если наступление особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или сокращение выручки «Концессионера», то «Концедент» обязан возместить «Концессионеру» такие понесенные им дополнительные расходы и/или компенсировать сокращение выручки.

14.3.3. Если в результате наступления особого обстоятельства «Концессионер» не может выполнить мероприятия по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями, то «Концедент» и «Субъект РФ» обязаны внести соответствующие изменения в «Концессионное соглашение» по требованию «Концессионера», за исключением случаев, когда наступление такого особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий «Концессионного соглашения» в соответствии с законодательством.

14.4. Действия «Сторон» в случае наступления особого обстоятельства.

14.4.1. Узнав о наступлении особого обстоятельства, «Концессионер» обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления особого обстоятельства, уведомить об этом «Концедента» и «Субъект РФ», а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить «Концеденту» и «Субъект РФ» уведомление об особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

14.4.1.1. описание особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

14.4.1.2. обоснование отсутствия у «Концессионера» возможности избежать наступления этого особого обстоятельства;

14.4.1.3. описание действий, предпринятых или подлежащих принятию «Концессионером» во исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства.

14.4.2. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения «Уведомления об особом обстоятельстве»«Концедент» может направить «Концессионеру» (с копией«Субъекту РФ») предложения о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения», направленные на продление сроков исполнения «Концессионером» обязательств по «Концессионному соглашению», снижение дополнительных расходов, возмещение сокращения выручки и иные формы (по усмотрению «Концедента») компенсации «Концессионеру» последствий особого обстоятельства.

14.4.3. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения «Концедента»либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления «Концеденту» и «Субъекту РФ»«Уведомления об особом обстоятельстве», «Концессионер» обязан направить «Концеденту» расчет (далее по тексту – «Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:

14.4.3.1. предлагаемые «Концессионером» изменения условий «Концессионного соглашения» (с учетом предложения «Концедента»), необходимые для продолжения исполнения «Концессионером» обязательств по «Концессионному соглашению», в том числе предложения по продлению срока действия «Концессионного соглашения» и (или) изменению Задания и основных мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения».

14.4.3.2. расчет дополнительного времени, необходимого «Концессионеру» для завершения выполнения начатых «Концессионером» мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения».

14.4.3.3. если применимо – расчет дополнительных расходов, понесенных «Концессионером» с даты возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.

14.4.3.4. если применимо – расчет сокращения выручки «Концессионера» с даты возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве», возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.

14.4.3.5. если применимо – расчет дополнительных расходов, которые «Концессионер» ожидает понести с момента направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве» в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.

14.4.3.6. если применимо – расчет ожидаемого сокращения выручки «Концессионера» с момента направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве» в отношении каждого расчетного периода, а который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.

14.4.3.7. если применимо – график выплаты возмещения «Концессионеру» в связи с наступлением особого обстоятельства.

14.4.4. При подготовке расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, «Концессионер» обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в «Концессионное соглашение» и/или перенос сроков исполнения обязательств в качестве мер компенсации последствий особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).

14.4.5. Если особое обстоятельство носит длящийся характер, «Концессионер» вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять «Концеденту» или «Субъекту РФ»дополнительные расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в настоящем соглашении.

14.4.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об особом обстоятельстве «Концедент» обязан направить «Концессионеру» (с копией «Субъекту РФ») письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов и сокращения выручки, а также с предложениями по изменению «Концессионного соглашения».

14.4.12. В случае, если по результатам рассмотрения «Уведомления об особом обстоятельстве» и/или расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве», «Концедент» выявил ошибки и/или несоответствия, «Концедент» может направить «Концессионеру» требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.

14.4.13. «Концессионер» устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная настоящим соглашением.

14.4.14. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления «Концедентом» согласия с «Уведомлением об особом обстоятельстве», либо с даты вынесения решения по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):

14.4.15. «Стороны» должны согласовать и внести изменения в «Концессионное соглашение» в соответствии с согласованными в расчете к «Уведомлению об особом обстоятельстве» предложениями «Концессионера» либо в соответствии с вынесенным решением по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

14.4.16. «Концедент» и «Концессионер» должны согласовать и подписать график возмещения по особому обстоятельству, представленный «Концессионером» в соответствии с настоящим соглашением.

14.5. «Стороны» соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат «Концедента» по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и(или) ожидаемому сокращению выручки более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с графиком возмещения по особому обстоятельству, «Стороны» проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат «Концедента» на последующие расчетные периоды действия «Концессионного соглашения».

14.6. «Стороны» могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны «Концессионера» сумм при осуществлении последующих выплат «Концедента» по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и / или ожидаемого сокращения выручки «Концессионера» путем внесения соответствующих изменений в график возмещения по особому обстоятельству.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

15.1. Перечень обстоятельств непреодолимой силы.

15.1.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния «Стороны», наступившее после даты заключения «Концессионного соглашения», которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения «Стороной» (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с «Концессионным соглашением», включая:

15.1.1.1. военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения.

15.1.1.2. ядерное, химическое или биологическое заражение земельного участка или «Объекта соглашения», за исключением случаев, когда источник или причина такого заражения является результатом действий (бездействий) «Концессионера» или иного лица, относящегося к «Концессионеру».

15.1.1.3. ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой скоростью.

15.1.1.4. революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж.

15.1.1.5. осуществление национализации, реквизиции или экспроприации имущества «Концессионера».

15.1.1.6. землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмотренный проектной документацией, в отношении которой получено заключение государственной экспертизы.

15.1.1.7. эпидемия при условии, что соответствующее обстоятельство:

15.1.1.7.1. наносит существенный и неизбежный физический ущерб «Объекту соглашения» или влечет его разрушение.

15.1.1.7.2. приводит к невозможности завершения мероприятий по «Созданию объекта соглашения» в сроки, установленные заданием и основными мероприятиями.

15.1.1.7.3. делает невозможной осуществление «Концессионной деятельности».

15.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения «Концедентом»«Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы»«Концедент» и «Концессионер» должны проводить встречи для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния обстоятельства непреодолимой силы, а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий «Концессионного соглашения», необходимых в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения пострадавшей стороной обязательств из «Концессионного соглашения».

15.3.Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

15.3.1. Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по «Концессионному соглашению» после прекращения обстоятельства непреодолимой силы.

15.4. Соотношение между обстоятельствами непреодолимой силы и особыми обстоятельствами.

15.4.1. В той степени, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы также является особым обстоятельством, такое обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве особых обстоятельств. Если при этом какое-либо обстоятельство может быть разделено на несколько обстоятельств, одни из которых будут являться особыми обстоятельствами, а другие – обстоятельствами непреодолимой силы, «Концессионер» должен иметь право на освобождение от обязательств, в зависимости и в той степени, в которой каждая часть таких событий является особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

16.1. Общие положения

16.1.1. Ответственность «Концессионера» не наступает, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение «Концессионного соглашения» и (или) причинение возмещаемых убытков стало следствием особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

16.1.2. Ответственность «Концедента» и/или «Субъекта РФ»не наступает, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение «Концессионного соглашения» и (или) причинение возмещаемых убытков стало следствием обстоятельства непреодолимой силы.

16.1.3. «Концессионер» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по «Концессионному соглашению» при наличии вины «Концессионера».

16.2. Штрафные санкции.

16.2.1. «Концедент» обязуется уплатить в пользу «Концессионера» пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением», в размере:

16.2.1.1. 300  (триста)рублей за каждый день просрочки в случае нарушения «Концедентом» неденежного обязательства.

16.2.1.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения «Концедентом» денежного обязательства.

16.2.2. «Субъект РФ»обязуется уплатить в пользу «Концессионера» пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением», в размере:

16.2.1. 300  (триста) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения «Субъектом РФ»неденежного обязательства и

16.2.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения «Субъектом РФ» денежного обязательства.

16.2.3. «Концессионер» обязуется уплатить в пользу «Концедента» пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением», в размере:

16.2.3.1. 300  (триста) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения «Концессионером» неденежного обязательства.

16.2.3.2. 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения «Концессионером» денежного обязательства.

16.3. Возмещение убытков.

16.3.1. Если иное не предусмотрено «Концессионным соглашением», возмещающая сторона обязана возместить «Стороне», претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возмещающей стороной своих обязанностей по «Концессионному соглашению» (далее – «Возмещаемые убытки»).

16.3.2. «Сторона», претендующая на возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера возмещаемых убытков.

16.3.3. «Сторона», претендующая на возмещение, обязана направить уведомление возмещающей стороне, содержащее оценку возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с настоящим соглашением, а возмещающая сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

17. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Для изменения условий «Концессионного соглашения», в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения «Концессионера» по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».

  - Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по следующим основаниям:

17.2.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» или ухудшению положения «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении «Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением». В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением»,  «Концедент»вправе установить (увеличить) размер платы«Концедента»по«Концессионному соглашению», срок «Концессионного соглашения» с согласия «Концессионера», размер принимаемых на себя  «Концедентом»расходов на создание и (или) реконструкцию объекта «Концессионного соглашения», а также предоставить «Концессионеру» дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам «Объекта соглашения» изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства «Концедента»по принятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) «Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных «Концессионнымсоглашением» «Плановых значений показателей надежности, энергетической эффективности Объекта соглашения» (Приложение №4 к настоящему соглашению). В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения» устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные настоящим пунктом, условия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».

17.2.2. В случае если в течение срока действия «Концессионного соглашения»,  регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера», которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным «Концессионным соглашением», условия «Концессионного соглашения»должны быть изменены по требованию «Концессионера».

  - Для изменения условий «Концессионного соглашения», устанавливающих значения долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера» (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), требуется получение предварительного согласия органаисполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

17.4. В течение срока любая «Сторона»вправе направить другим «Сторонам» предложение об изменении условий «Концессионного соглашения», с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).

17.5. «Сторона», получившая «Предложение об изменении», обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим «Сторонам» уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия «Концессионного соглашения» или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

17.6. В случае, если «Стороны» достигнут согласия о внесении изменений в «Концессионное соглашение», но для внесения изменений в условия «Концессионного соглашения» в соответствии с законодательством потребуется получение согласований или принятие решений государственных органов, то соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения»«Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

17.7. В случае, если «Стороны» достигнут согласия о внесении изменений в «Концессионное соглашение» и для внесения изменений получение согласований и принятие решений государственных органов не требуется, то соглашение об изменений условий «Концессионного соглашения»«Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения «Стороной», направившей предложение о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения», уведомления другой «Стороны» о согласии с внесением в условия «Концессионного соглашения» предложенных изменений.

17.8. В случае, если «Стороны» не достигнут согласия о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения» по предложению одной из «Сторон»«Концессионного соглашения» в срок, установленный настоящим соглашением, то считается, что между «Сторонами» возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров.

17.9. В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения», реализация «Концессионного соглашения» стала невозможной вследствие обстоятельства непреодолимой силы или особого обстоятельства, «Концессионер» вправе направить «Концеденту» требование об изменении условий «Концессионного соглашения», а «Концедент» обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить «Концессионера» о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования «Концессионера».

17.10. В случае, если «Концедент» не исполнил указанную в настоящем соглашении обязанность, «Концессионер» вправе приостановить исполнение «Концессионного соглашения» (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением потребителям услуг теплоснабжения) до принятия «Концедентом» решения об изменении условий «Концессионного соглашения» либо предоставления мотивированного отказа.

17.11. Убытки, причиненные «Концессионеру» вследствие приостановления «Концессионером» исполнения «Концессионного соглашения», подлежат возмещению «Концедентом» в полном объеме в соответствии с законодательством.

17.12. Изменение «Концессионного соглашения» осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения «Сторонами».

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

18.1. Общие положения.

18.1.1. «Концессионное соглашение» прекращается в дату истечения срока «Концессионного соглашения».

18.1.2. «Концессионное соглашение» может быть прекращено ранее даты истечения срока «Концессионного соглашения»:

18.1.2.1. по соглашению «Сторон».

18.1.2.2. на основании решения суда в случае предъявления «Концедентом» требованийпо настоящему соглашению.

18.1.2.3. на основании решения суда в случае предъявления «Концессионером» требований по основаниям, предусмотреннымнастоящим соглашением.

18.1.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

18.2. Прекращение по соглашению «Сторон».

18.2.1. «Концессионное соглашение» может быть прекращено до даты истечения срока «Концессионного соглашения» по соглашению «Сторон», совершенному в письменной форме.

18.3. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концедента» или «Субъекта РФ».

18.3.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концедента» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

18.3.1.1. «Концессионер» без согласия «Концедента» приостанавливает или прекращает «Концессионную деятельность», за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;

18.3.1.2. «Концессионер» использует «Объект соглашения» по назначению, не предусмотренному «Концессионным соглашением».

18.3.1.3. без предварительного согласия «Концедента» начат процесс ликвидации «Концессионера».

18.3.1.4. вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении «Концессионера» (за исключением случаев, если такое определение было оспорено «Концессионером» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решение о признании «Концессионера» банкротом (несостоятельным) или его ликвидации.

18.3.1.5. принятие государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность «Концессионера».

18.3.1.6. «Концессионер»необоснованно уклоняется от подписания договора аренды земельных участков в течение более 30(тридцати) календарных дней с момента его предоставления «Концедентом» для подписания.

18.3.1.7. «Концессионер» неоднократно нарушает сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней.

18.3.1.8. без предварительного письменного согласия «Концедента» прекращен или существенно изменен любой договор по проекту, подлежащий обязательному согласованию с «Концедентом», когда такое согласование прямо предусмотрено «Концессионным соглашением».

18.3.1.9. возникшая по вине «Концессионера» невозможность эксплуатации «Объекта соглашения» в течение более чем 5 (пяти) календарных дней.

18.3.1.10. отзыв по вине «Концессионера» какого-либо разрешения, необходимого для «Создания объекта соглашения» и осуществления «Концессионной деятельности».

18.3.1.11. неустранение выявленного нарушения при осуществлении «Концессионной деятельности» в сроки, указанные в акте проверки.

18.3.1.12. нарушение «Концессионером» сроков устранения недостатков «Объекта соглашения», выявленных «Концедентом».

18.3.1.13. расторжение в установленном порядке договора аренды земельных участков вследствие нарушения «Концессионером» своих обязательств.

18.3.1.14. непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств «Концессионера».

18.3.1.15. неисполнение обязательств по заключению договоров страхования в течение 3 (трех) месяцев после наступления соответствующей обязанности;

18.3.1.16. уступка прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению» с нарушением требований законодательства и «Концессионного соглашения».

18.3.1.17. «Концессионер» допустил просрочку исполнения своих платежных обязательств по соглашению(-ям) о финансировании при условии, что такая просрочка превышает сумму 500 000 (пятьсот тысяч)рублей и длится более 30 (тридцати) календарных дней.

18.3.1.18. «Концессионер» нарушил обязательства по соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с соглашением (-ям) о финансировании право финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по соглашению(-ям) о финансировании.

18.3.1.19. получение уведомления финансирующей организации, направленного в соответствии с прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».

18.3.1.20. получение уведомления «Субъекта РФ», направленного в соответствии с настоящим соглашением.

18.3.2. «Концессионер» не исполняет:

18.3.2.1. судебные акты о выплате «Концессионером» каких-либо платежей в пользу «Концедента» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 180(ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте.

18.3.2.2. иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению»– в течение более чем 60(шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

18.4. «Субъект РФ»имеет возможность инициировать прекращение «Концессионного соглашения» путем направления соответствующего требования «Концеденту» в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим соглашением «Концессионного соглашения».

18.5. Указанные в настоящем соглашении обстоятельства не могут служить основанием для расторжения «Концессионного соглашения» по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с «Концессионным соглашением», иными договорами по проекту либо вызвано особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей «Концедента» по «Концессионному соглашению», следствием незаконных действий или бездействия «Концедента», лица, относящегося к концеденту или государственных органов.

18.7. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концессионера».

18.7.1. «Концессионное» соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концессионера»в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

18.7.1.2нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением «Концессионеру» земельных участков, включая, нарушение предусмотренных «Концессионным соглашением» сроков заключения договоров аренды земельных участков, прекращение прав «Концессионера» по договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями «Концессионера», наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении земельных участков.

18.7.1.3. нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением «Концессионеру»«Объекта соглашения» и (или) документов, относящихся к «Объекту соглашения».

18.7.1.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение «Концедентом» своих платежных обязательств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:

18.7.1.4.1. сумма неисполненных обязательств превысила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

18.7.1.4.2. период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.

18.7.1.4.3. нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств «Концедента»:

18.7.1.4.3.1. предоставление «Концессионеру» согласования проектной документации, договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями «Концессионного соглашения».

18.7.1.4.3.2. предоставление документов, необходимых для регистрации прав «Концедента» и «Концессионера» на недвижимое имущество в составе «Объекта соглашения».

18.7.1.4.3.3. согласование инвестиционной программы «Концессионера».

18.7.1.4.3.4. подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением».

18.7.1.4.3.5. неоднократный отказ «Концедента» в согласовании инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.

18.7.1.4.3.6. вмешательство «Концедента» или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного соглашения».

18.7.1.4.3.7. необоснованное уклонение «Концедента» от осуществления приемки работ по «Созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения» в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными «Концессионным соглашением», за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) «Концессионера» и (или) лиц, относящихся к «Концессионеру» и (или) такое право «Концедента» предусмотрено условиями «Концессионного соглашения».

18.7.1.4.3.8. повышение «Концедентом» арендной платы в отношении земельного участкане в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков и законодательством;

18.7.1.4.3.9. неподписание «Концедентом» дополнительного соглашения об изменении условий «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным соглашением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования «Концессионера».

18.7.1.4.4. получение «Концессионером» уведомления финансирующей организации  о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».

18.7.1.4.5. отказ «Концедента» от согласования соглашения о финансировании, когда у «Концессионера» возникает право требовать досрочного расторжения в соответствии с настоящим соглашением.

18.7.1.4.6. изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным соглашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».

18.7.1.4.7. невозможности внести изменения в «Концессионное соглашение» в соответствии с настоящим соглашением.

18.7.1.5. неисполнение «Концедентом»:

а) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу «Концессионера» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концедента» или «Субъекта РФ» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 180(ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте.

б) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концедента» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 60(шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

18.8. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концессионера» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

18.8.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение «Субъектом РФ»своих платежных обязательств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:

18.8.1.1. сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей.

18.8.1.2. период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.

18.8.2.нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств «Субъекта РФ»:

18.8.2.1. утверждение инвестиционной программы «Концессионера».

18.8.2.2. выплата возмещения недополученных доходов.

18.8.2.3. неоднократный отказ «Субъекта РФ» в утверждении инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.

18.8.2.4. вмешательство «Субъекта РФ»или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного соглашения».

18.8.2.5. неподписание и «Субъектом РФ»дополнительного соглашения об изменении условий «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным соглашением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования «Концессионера».

18.8.2.6. неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение «Субъектом РФ» обязанности по возмещению недополученных доходов и (или) экономически обоснованных расходов в порядке, предусмотренном «Концессионным соглашением» и законодательством.

18.8.2.7. неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение органом регулирования обязанности по учету выпадающих доходов при установлении тарифов в порядке, предусмотренном «Концессионным соглашением» и законодательством.

18.8.2.8. получение «Субъектом РФ» уведомления финансирующей организации о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».

18.8.2.9. неисполнение «Субъектом РФ»:

а) судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу «Концессионера» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Субъекта РФ»по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 180(ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте.

б) иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Субъекта РФ»по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 60(шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

18.9. Прекращение в связи с наступлением особого обстоятельства.

18.9.1. «Концессионное соглашение»может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой «Стороны» в случае наступления любого особого обстоятельства, если такое особое обстоятельство:

18.9.1.1. является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению «Концессионного соглашения»«Концессионером», в том числе мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180(ста восьмидесяти) календарных дней.

18.9.1.2. ведет к дополнительным расходам «Концедента» в сумме, превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей.

18.9.2.«Концессионное соглашение» может быть расторгнуто по решению суда по требованию «Концессионера» или «Субъекта РФ» в случае наступления особого обстоятельства, если такое особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению «Концессионного соглашения»«Концессионером», в том числе мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180(ста восьмидесяти) календарных дней.

18.9.3.«Концессионное соглашение» также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию «Концессионера» в случае наступления особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с «Концессионным соглашением» предусмотрено право «Концессионера» требовать расторжения «Концессионного соглашения».

18.10. Прекращение в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

18.10.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из «Сторон», если обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из «Сторон» обязательств по «Концессионному соглашению» в течение более 180(ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению «Концессионного соглашения» в общей сложности в течение 180(ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом «Стороны» не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения «Концессионного соглашения».

18.10.2. Если любая из «Сторон» намерена прекратить «Концессионное соглашение», такая «Сторона» имеет право направить другим «Сторонам» соответствующее уведомление. Указанное уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения «Концессионного соглашения», которая должна наступить не ранее чем через 40 (сорок) рабочих дней после даты уведомления.

18.10.3.Если «Стороны» не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения «Концессионного соглашения» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления, то «Сторона», направившая уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения».

18.11. Порядок досрочного прекращения «Концессионного соглашения».

18.11.1. «Сторона», намеревающаяся прекратить «Концессионное соглашение»(далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим «Сторонам» заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения «Концессионного соглашения». В заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной «Стороной» (далее – «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется «Прекращающей стороной», исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.

18.11.2. Если основание прекращения «Концессионного соглашения»устранено «Виновной стороной» в течение срока, указанного в заявлении о прекращении, что подтверждается «Прекращающей стороной», заявление о прекращении считается отозванным. Если «Прекращающая сторона» не подтверждает устранение основания прекращения «Концессионного соглашения», она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения». Если заявление о прекращении направлено по требованию финансирующей организации в соответствии с условиями прямого соглашения, такое заявление о прекращении не может быть отозвано «Прекращающей стороной»без предварительного письменного согласия финансирующей организации.

18.11.3. «Виновная сторона» вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о прекращении, предоставить «Прекращающей стороне» с копией третьей «Стороне» план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения плана устранения нарушений «Прекращающая сторона» должна уведомить «Виновную сторону»и третью «Сторону» об утверждении или отклонении «Плана устранения нарушений», в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным «Прекращающей стороной».

18.11.4. Если согласованный «План устранения нарушений», не осуществлен в установленный срок, то «Прекращающая сторона» вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения».

18.11.5.«Концессионное соглашение» должно быть прекращено по истечении 10(десяти) рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении «Концессионного соглашения» на основании обращения любой из «Сторон».

19. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

19.1. Выплаты при прекращении «Концессионного соглашении» в связи с истечением срока его действия.

19.1.1. Расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения», возмещаются «Концессионеру» не позднее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока «Концессионного соглашения».

19.2. Компенсация при прекращении.

19.2.1. Если дата прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, предшествующую дате истечения срока «Концессионного соглашения», «Концедент» и/или «Субъект РФ»выплачивают «Концессионеру»компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении № 12 к настоящему соглашению.

19.2.2. Вне зависимости от выплаты компенсации при прекращении, все платежные обязательства «Концедента» и/или «Субъекта РФ» (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов при возникновении особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до даты прекращения «Концессионного соглашения» и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты прекращения «Концессионного соглашения»и подлежат исполнению в полном объеме.

20. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕДЕНТУ

20.1. В срок, согласованный «Концессионером» и «Концедентом», но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока «Концессионного соглашения» или 50(пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения «Концессионного соглашения», вне зависимости от оснований прекращения, «Концессионер» обязан передать «Концеденту» или иному лицу по указанию «Концедента»:

20.1.1. «Объект соглашения» без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения.

20.1.2. оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие «Концессионеру», приобретенные «Концессионером» в целях «Создания и (или) реконструкции объекта соглашения» и соответствующие проектной документации, передаваемой «Концеденту» в соответствии с настоящим соглашением

20.1.3. земельные участки.

20.1.4. все имеющиеся у «Концессионера» документы, относящиеся к «Объекту соглашения» и необходимые для его эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к «Объекту соглашения».

20.1.5. проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования.

20.1.6. разрешения, полученные «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», если передача таких разрешений допускается в соответствии с законодательством.

20.1.7. документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию «Объекта соглашения».

20.1.8. копии договоров на снабжение «Объекта соглашения» коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных «Концессионером» во исполнение обязательств по «Концессионному соглашению».

20.1.9. учетные документы, обоснованно необходимые «Концеденту» или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания «Объекта соглашения» (с учетом обязанностей по ведению установленной законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

20.2. «Концессионер» обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки в пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица прав и обязанностей по договорам, заключенным «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», начиная с даты прекращения «Концессионного соглашения».

20.3. «Концессионер» обязуется включить во все договоры с третьими лицами в отношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица при прекращении «Концессионного соглашения».

20.4. «Концессионер» обязан содействовать «Концеденту» в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации «Объекта соглашения», на работу к лицу, указанному «Концедентом» после прекращения «Концессионного соглашения».

20.5. В случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения» в период выполнения мероприятий по «Созданию и (или) реконструкции объекта соглашения» в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав «Объекта соглашения», «Концессионер» обязан подготовить и передать «Концеденту» все документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для регистрации права «Концедента» на объект незавершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты прекращения «Концессионного соглашения» или более продолжительного срока, согласованного «Концедентом» и «Концессионером».

21. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

21.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее – «Объекты интеллектуальной собственности»), созданные «Концессионером» или лицами, относящимися к «Концессионеру» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», принадлежат «Концеденту».

21.2. Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, приобретенные «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», подлежат безвозмездному отчуждению в пользу «Концедента» в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения таких прав у «Концессионера».

21.3. При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования «Объектов интеллектуальной собственности», принадлежащих третьим лицам в целях исполнения «Концессионного соглашения», «Концессионер» обязуется обеспечить включение в них положения, предоставляющего «Концессионеру» право предоставлять «Концеденту» на условиях безвозмездной неисключительной лицензии право использования таких «Объектов интеллектуальной собственности» в течение всего срока действия прав «Концессионера» на данные «Объекты интеллектуальной собственности». По заключении указанных договоров с третьими лицами «Концессионер» обязан заключить договор с «Концедентом» о предоставлении на условиях безвозмездной неисключительной лицензии права использования соответствующих «Объектов интеллектуальной собственности» с правом сублицензии таких «Объектов интеллектуальной собственности» новому концессионеру в случае перемены лиц по «Концессионному соглашению».

21.4. На дату прекращения «Концессионного соглашения» и (или) в случае уступки прав и обязанностей по «Концессионному соглашению» любому третьему лицу «Концессионер» должен безвозмездно передать или обеспечить передачу «Концеденту» и (или) такому третьему лицу лицензии или сублицензии на право использования «Объектов интеллектуальной собственности», необходимых для продолжения эксплуатации «Объекта соглашения». Если в соответствии с законодательством требуется государственная регистрация такого лицензионного или сублицензионного договора, «Концессионер» должен произвести такую регистрацию за свой счет.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

22.1. Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой «Стороной» или третьими лицами в целях исполнения или в связи с «Концессионным соглашением», включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения спора, являются конфиденциальной информацией.

22.2. «Концедент» вправе по своему усмотрению без получения согласия «Концессионера» в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и исполнением «Концессионного соглашения», в случаях, когда обязанность по опубликованию такой информации предусмотрена законодательством.

22.3. Режим конфиденциальности продолжает действовать в отношении информации, указанной в настоящем соглашении, в течение 5 (пяти) лет после прекращения «Концессионного соглашения».

23. УСТУПКА ПРАВ.

23.1. «Сторона» не вправе уступать права и обязанности по «Концессионному соглашению» полностью или в части без предварительного письменного согласия других «Сторон».

23.2. В соответствии с законодательством «Концедент» и «Субъект РФ» настоящим выражают свое согласие на передачу прав и обязанностей «Концессионера» по «Концессионному соглашению» и иным договорам по проекту замещающему лицу при условии, что замещающее лицо согласовано финансирующей организацией, «Концедентом» и «Субъектом РФ».

23.3. Замена «Концессионера» по «Концессионному соглашению» на замещающее лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концессионером» своих обязательств перед финансирующей организацией и в иных случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением», осуществляется без проведения конкурса.

23.4. Для получения согласия других «Сторон» на передачу прав и(или) обязанностей по «Концессионному соглашению»:

23.4.1. «Сторона» направляет другим «Сторонам»письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и(или) обязанностей и сведений о правопреемнике.

23.4.2. При получении письменного уведомления от «Стороны», желающей осуществить передачу прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению», другая «Сторона» должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения в письменном виде подтвердить свое согласие или несогласие с предлагаемой передачей прав и (или) обязанностей, причем в согласии не должно быть необоснованно отказано.

23.4.3. В случае отказа от предлагаемой передачи прав и(или) обязанностей такой отказ должен быть мотивирован. Если одна из «Сторон»«Концессионного соглашения» не согласна с принятым отказом, спор долженбыть рассмотрен Сторонами через согласительные процедуры.

23.5. При передаче прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению» полностью или в части порядок разрешения споров сохраняет свою силу в отношении «Сторон» и лица, которому уступаются указанные права и обязанности.

24. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение 1. Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения.

Приложение 2. Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру.

Приложение 3. Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения.

Приложение 4. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения.

Приложение 5. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения.

Приложение 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение 7. Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения.

Приложение 8.Форма акта приема-передачи Объекта соглашения.

Приложение 9. Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру.

Приложение 10. Форма акта приемки выполненных работ.

Приложение 11. Форма Договора аренды земельных участков.

Приложение 12. Компенсация при прекращении.

Приложение 13. Форма Соглашения о возмещении недополученных доходов.

Приложение 14. Требования к банковской гарантии.

Приложение 15. Страхование.

25. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОНЦЕДЕНТ:

Администрация поселка МагнитныйЖелезногорскогорайона. Юридический и почтовый адрес: 307147, Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1. ИНН 4606001715 , КПП 463301001, ОГРН 1024601221765, р/с 40204810145250000511, Отделение Курск г. Курск, БИК 043807001, ОКТМО 38610160, Тел.: +7 (47148) 7-27-44, e-mail: dideo@yandex.ru

КОНЦЕССИОНЕР:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

СУБЪЕКТ РФ:

26. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ КОНЦЕДЕНТА

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

_____________________ / А.С. Талакин

м.п.       (подпись)

ОТ КОНЦЕССИОНЕРА:

Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.          (подпись)

ОТ СУБЪЕКТА РФ

_____________________ / ________________

м.п.          (подпись)

Приложение № 1

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекта соглашения.

| Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной с оборудованием. | 2002 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнолорожная, д. 1а | Свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2005 года 46-АВ № 292284, кадастровый номер 46:06:020102:60 |

Незарегистрированные объекты

| Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная). | 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 | право собственности незарегистрировано |
| Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная). | 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п.. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 | право собственности незарегистрировано |
| Теплосеть. | 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный | право собственности незарегистрировано |
| Наружные тепловые сети. | 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный | право собственности незарегистрировано |
| Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием. | 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв. | Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 | право собственности незарегистрировано |

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ

______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 2

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру.

| Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Реквизиты документы, удостоверяющего право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ

______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Теткино

Глушковского района Курской области

Бершов Сергей Анатольевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 3

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Задание и основные мероприятия

по реконструкции объекта концессионного соглашения.

- Общи положения.

1.	Задание предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определенных мероприятий, в том числе выполнение концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения поселка Магнитный в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и интересов потребителей;

5) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающей организации и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

6) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

7)  разработка (актуализация) и утверждение схемы теплоснабжения;

8)  разработка инвестиционной программы концессионера;

9)  достижение концессионером при осуществлении концессионной деятельности плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения п. Магнитный, с учетом данных прогноза потребления тепловой энергии и теплоносителя, предполагается поддержание необходимой тепловой мощности существующих сооружений путем проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки (котельных), точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи в пределах зон размещения объектов теплоснабжения.

Задание предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения в объеме мероприятий, представленных в части 2 Задания в течение срока действия концессионного соглашения.

Приложение № 4 к Концессионному соглашению

№ ___ от «__» ____________ 2019 г.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности

Объекта соглашения.

(по данным конкурсного предложения)

| Плановый показатель надежности и энергетической эффективности | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт. |  |  |  |  |  |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт. |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал. |  |  |  |  |  |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал. |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ

______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 5

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

(полученный при оценке конкурсного предложения концессионера)

| 2019 – 2020 гг. | 2020 – 2021 гг. | 2021 – 2022 гг. | 2022 – 2023 гг. | 2023 – 2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ

_______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 6

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

(по данным конкурсного предложения)

| Наименование параметра | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. |  |  |  |  |  |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и энергетической эффективности | Указаны в Приложении № 4 к концессионному соглашению |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

СУБЪЕКТ РФ

_______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 7

К Концессионному соглашению

№ ___ от «__» ____________ 2019 г.

Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения

(по данным конкурсного предложения концессионера)

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость мероприятий, рублей | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 – 2020 | 2020 – 2021 | 2021 – 2022 | 2022 – 2023 | 2023 – 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водозаборные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, а также обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования данных мероприятий:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указывается сведения из конкурсного предложения концессионера, если таковые содержались в конкурсном предложении)

Приложение № 8

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Акт приема-передачи Объекта соглашения.

п. Магнитный                                                         «__» ____________ 2019 г.

Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области, выступающая от имени собственника имущества муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области, в лице Главы поселка Магнитный Талакина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области № __ от   «__» ___________ 2019 г. «Концедент» передал, а «Концессионер» принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной с оборудованием. | Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнолорожная, д. 1а | 2002 года ввода в эксплуатацию. |
| 2. | Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная) | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 | 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п. |
| 3. | Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная). | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 | 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п. |
| 4. | Теплосеть. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный | 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п. |
| 5. | Наружные тепловые сети. | Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный | 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п. |
| 6. | Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием. | Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 | 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв. |

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.

3. «Концедент» передал, а «Концессионер» принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для «Концедента» и «Концессионера».

ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 9

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру.

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

1) документы в отношении объектов капитального строительства:

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства;

- кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства;

- проектная и исполнительная документация;

- генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества;

- разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

2) документы в отношении оборудования:

- сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование;

- гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек;

- технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей;

- эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115;

- разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла учета тепловой энергии и иного оборудования;

- результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

- документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.);

- энергетический паспорт на котельную и тепловые сети;

3) прочие документы:

- документы на специальное водопользование (в т.ч. лицензия на пользование недрами, проектная документация, паспорт скважины);

- договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям;

- договоры с потребителями тепловой энергии и горячей воды;

- перечень (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок;

- иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 10

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

ФОРМА

Акт приемки выполненных работ

п. Магнитный                                                        «__» ____________ 20__ г.

Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области, выступающая от имени собственника имущества муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области, в лице Главы поселка Магнитный Талакина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _________________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в поселке Магнитный Железногорского района Курской области от № __ «__» ___________ 2019 г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию и (или реконструкции) объекта соглашения:

| № п/п | Наименованиеобъекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. «Концедент» к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для «Концессионера» и «Концедента».

ПОДПИСИ СТОРОН:

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 11

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Форма Договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Магнитный                                                              «__» ________ 2019 г.

Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области в лице Главы поселка Талакина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________

________________________________________________________________________________,

(указать наименование Концессионера)

в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона», в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, (далее – «Концессионное соглашение»), заключили настоящий Договор аренды земельных участков (далее – «Договор») о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующий земельный участок (далее – «Земельный участок»):

| Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Реквизиты документы, удостоверяющего право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Границы Земельного участка обозначены в прилагаемом к Договору (Приложение № 1) кадастровом паспорте Земельного участка.

1.3. Земельный участок предоставляется для создания и Созданию объекта соглашения, а также осуществления Арендатором деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения.

1.4. Создание объекта соглашения должна быть осуществлена в сроки и на условиях, установленных заключенным между Арендодателем и Арендатором Концессионным соглашением.

1.4. Изменение указанных в настоящем пункте условия использования Земельного участка допускается исключительно с согласия Арендодателя.

1.5. Земельный участок находится в собственности муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области, что подтверждается Выпиской из ЕГРН.

1.6. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора Земельный участок не обременены правами третьих лиц.

1.7. Сведения о Земельном участке, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Земельного участка в соответствии с целями, указанными в Договоре.

II. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. На дату подписания договора размер арендной платы определен в соответствии с ________________________________________________________________________________

(указать реквизиты документа, устанавливающего порядок определения арендной платы за земельные участки)

и составляет:

_______________________________ (_________________________________) руб. __ коп. (без НДС) в год.

_______________________________ (_________________________________) руб. __ коп. (без НДС) в месяц.

2.2. Расчет арендной платы, произведенный в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на дату заключения Договора, приведен в Приложении № 3 к Договору.

2.3. Арендная плата подлежит начислению с даты подписания Акта приема-передачи Земельного участка.

2.4. Стороны применяют следующий порядок и сроки внесения арендной платы:

2.4.1. Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня подписания Акта приема-передачи Земельного участка.

2.4.2. Первый арендный платеж производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора. Он состоит из арендной платы, исчисленной до последнего числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора.

2.4.3. Последующие платежи исчисляются ежемесячно и уплачиваются за текущий месяц до 10 (десятого) числа текущего месяца.

2.4.4. Арендатор производит перечисление арендной платы на следующие платежные реквизиты: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.5. В соответствии с действующим законодательством может быть определен иной получатель арендной платы и (или) счет для перечисления арендной платы, о котором Арендодатель уведомляет Арендатора.

2.6. Стороны применяют следующие условия внесения арендной платы:

2.6.1. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее поступления на счет, указанный в пункте 2.4.4 Договора.

2.6.2. Арендатор вправе производить авансовые платежи до конца текущего года.

2.6.3. Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы увеличился, Арендатор обязан возместить недоплаченную сумму.

2.6.4. Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы уменьшился, Арендатору засчитывается переплата в счет будущих платежей.

2.6.5. Поступившие от Арендатора платежи засчитываются в счет погашения имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность по арендной плате, поступивший платеж считается авансовым.

2.6.6. В период действия Договора размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в случае, если необходимость такого изменения определяется императивными нормами Законодательства, в том числе в случаях изменения кадастровой стоимости Земельного участка и коэффициента использования Ки, применяемого при расчете размера арендной платы.

2.6.7. В случае принятия решения об изменении размера Арендной платы Арендодатель обязуется письменно уведомить Арендатора не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока внесения Арендатором очередного платежа.

2.6.8. Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом 2.6.6. Договора не является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.6.9. Выплата Арендной платы и иных денежных средств по Договору может быть осуществлена за Арендатора третьими лицами без получения на это предварительного согласия Арендодателя.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Обеспечить передачу Земельного участка Арендатору, свободных от прав третьих лиц, обременений и иных ограничений, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора. Передача Земельного участка оформляется Актом приема-передачи Земельного участка, составляемым по форме, содержащейся в Приложении № 2 к Договору.

3.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Земельном участке.

3.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и Законодательству.

3.1.4. Осуществить Государственную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора или дополнительных соглашений к нему соответственно.

3.1.5. Представлять Арендатору в недельный срок с момента его обращения справку о выполнении им обязанностей по перечислению Арендной платы.

3.1.6. Принять по акту приема-передачи Земельный участок в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения Договора.

3.2. Арендатор обязуется:

3.2.1. Принять по акту приема-передачи Земельный участок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.

3.2.2. Использовать Земельный участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 Договора.

3.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Земельного участка, экологической и санитарной обстановки на Земельном участке и прилегающей к ним территории.

3.2.4. Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной власти и местного самоуправления свободный доступ на Земельный участок для их осмотра и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя Арендатора, при необходимости.

3.2.5. Выполнять на Земельном участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их обслуживанию.

3.2.6. Обеспечить перечисление Арендной платы в сроки, указанные в пункте 2.3 Договора.

3.2.7. Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести ущерб Земельному участку в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по уменьшению отрицательных последствий такого события.

3.2.8. Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществления, в частности возвести забор, иное ограждение, препятствующее проникновению третьих лиц на Земельный участок, а также установить на Земельном участке в доступных для общего обозрения местах информационные щиты с указанием целей Проекта, номера Договора, реквизитов Арендатора, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, генерального проектировщика, сроков начала и окончания проведения работ.

3.2.9. Вернуть Земельный участок Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения Договора.

3.3. Арендатор вправе:

3.3.1. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу и передавать Земельные участки в субаренду без согласия Арендодателя.

3.3.2. При отсутствии задолженности по Арендной плате передать права и обязанности по Договору в залог, последующий залог.

3.3.3. Предоставлять доступ на Земельный участок любым лицам для целей Созданию объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности во исполнение условий Концессионного соглашения.

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендная плата, выплаченная Арендатором до момента расторжения Договора, не подлежит возврату Арендатору.

4.2. В случае если в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией на Земельном участке предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры, Арендатор имеет право передать части Земельного участка, необходимые для строительства объектов инженерной инфраструктуры, в субаренду в пределах срока действия Договора специализированной эксплуатирующей организации для осуществления строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с условиями договора присоединения, заключаемого между Арендатором и соответствующей специализированной эксплуатирующей организацией.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков перечисления Арендной платы, предусмотренных пунктом 2.3 Договора Арендатору начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пункта 3.2.4 Договора Арендатору начисляется штраф в размере ______________ (____________) руб. __ коп.

5.4. В случае нарушения пункта 3.2.7 Договора Арендатору начисляется штраф в размере ______________ (____________) руб. __ коп.

5.5. Виновная Сторона обязана уплатить пени в размере 0,1% от Арендной платы, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки в случае нарушения пунктов 3.1.1, 3.2.1 Договора.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязанностей по Договору.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его Государственной регистрации и прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.

6.2. Договор подлежит досрочному прекращению в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:

7.2.1. При возникновении просрочки по внесению Арендной платы, длящейся на протяжении 4 (четырех) месяцев, независимо от последующего внесения Арендной платы.

7.2.2. При неоднократном нарушении обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.4 Договора.

7.2.3. Арендодатель имеет право потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке только после направления Арендатору письменного уведомления о необходимости выполнить обязательство в течение разумного периода времени, указанного в таком уведомлении (в любом случае срок должен составлять не менее 1 (одного) месяца со дня получения Арендатором такого уведомления), с предложением расторгнуть Договор в случае, если Арендатор не выполнит свои обязательства в течение установленного периода времени.

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора в отношении обязательств Сторон, которые не могут быть исполнены ввиду обстоятельств непреодолимой силы, приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если иное не следует из контекста, все термины и определения, значение которых приводится в Приложении № 1 к Концессионному соглашению, имеют такое же значение в настоящем Договоре. Все ссылки на статьи и пункты в Договоре будут считаться ссылками на статьи и пункты Договора, если иное не следует из контекста.

9.2. Отношения Сторон по поводу предоставления Земельных участков в аренду, не урегулированные Договором, регулируются Концессионным соглашением.

9.10. В случае, если имеют место противоречия между Договором и Концессионным соглашением, Концессионное соглашение имеет преимущественную силу.

9.11. Вопросы, не урегулированные Договором аренды и Концессионным соглашением, разрешаются в соответствии с Законодательством.

9.12. Любые споры, разногласия какого-либо характера между Сторонами, возникающие в связи с Договором, разрешаются в Порядке разрешения споров, предусмотренном Концессионным соглашением.

9.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

9.14. Договор составлен подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Арендатора, 1 (один) экземпляр для Арендодателя и 1 (один) экземпляр для Управления Росреестра по Курской области.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Договор содержит следующие приложения:

Приложение 1. Кадастровые паспорта Земельных участков.

Приложение 2. Форма Акта приема-передачи Земельных участков.

Приложение 3. Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка.

XII. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| АРЕНДОДАТЕЛЬ: | АРЕНДАТОР: |
| --- | --- |
| Администрация поселка Магнитный Железногорского района Юридический и почтовый адрес: 307147, Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1. ИНН 4606001715 , КПП 463301001, ОГРН 1024601221765, р/с 40101810600000010001, Отделение Курск г. Курск, БИК 043807001, ОКТМО 38610160, Тел.: +7 (47148) 7-27-44, e-mail: dideo@yandex.ru | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________ |

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ: 					ОТ АРЕНДАТОРА:

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

______________________________

___________________ / А.С. Талакин                 ________________ / _____________

(подпись)					            (подпись)

М.П.							     М.П.

Приложение № 1

к Договору аренды земельного участка

№ ___ от «__» ___________ 2019 г.

Кадастровый паспорт Земельного участка

Приложение № 2

к Договору аренды земельного участка

№ ___ от «__» ___________ 2019 г.

Форма Акта приема-передачи Земельного участка

Акт приема-передачи Земельного участка

п. Магнитный                                                                        2019 г.

Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области в лице Главы поселка Талакина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________

________________________________________________________________________________,

(указать наименование Концессионера)

в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона», в соответствии с Договором аренды земельного участка   от № __ от «__» ________ 2019 г. (далее – «Договор аренды») составили акт приема-передачи Земельного участка (далее – «Акт приема-передачи») о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 1.1 Договора аренды Арендодатель передал, а Арендатор принял следующий Земельный участок (далее – «Земельный участок»):

| Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Адрес | Категория земель | Разрешенное использование | Реквизиты документы, удостоверяющего право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Арендодатель настоящим подтверждает, что передает Земельный участок в состоянии, пригодном для его использования в целях осуществления Созданию объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ: 					ОТ АРЕНДАТОРА:

Глава поселка Магнитный                             ________________________________

Железногорского района Курской области            ________________________________

________________ / А.С. Талакин	                       ________________ /_______________

(подпись)						      (подпись)

м.п.							             м.п.

Приложение № 3

к Договору аренды земельного участка

№ ___ от «__» ___________ 2019 г.

п. Магнитный                                                              «__» ________ 2019 г.

Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ: 					ОТ АРЕНДАТОРА:

Глава поселка Магнитный                              ________________________________

Железногорского района Курской области            ________________________________

________________ / А.С. Талакин	                       ________________/_______________

(подпись)						      (подпись)

м.п.							          м.п.

Приложение № 12

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Компенсация при прекращении

I. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение № 12 (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.

1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением является:

1.2.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 Статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях».

1.2.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 1 Статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.3. В случаях, когда прекращение Концессионного соглашения происходит путем его досрочного расторжения, Приложение определяет порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения.

1.4. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются Концессионным соглашением и Прямым соглашением.

1.5. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.

1.6. В состав Компенсации при прекращении в зависимости от основания прекращения могут включаться следующие суммы:

1.6.1. Сумма задолженности перед Финансирующей организацией;

1.6.2. Сумма возмещаемых собственных инвестиций;

1.6.3.Сумма возмещения инвесторам;

1.6.4. Расходы на прекращение, указанные в пункте 5.5 настоящего Приложения.

1.7. Концедент и (или) Субъект РФ не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Субъекта РФ в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.

1.8. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.

1.9. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

1.10. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Компенсации при прекращении, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость, будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.

II. Размер Компенсации при прекращении

2.1. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концессионеру, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, указанных в пунктах 1.6.1 и 1.6.2 настоящего Приложения.

2.2. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 21.6 Концессионного соглашения, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере, равном сумме платежей, предусмотренных в пунктах 1.6.1 и 1.6.2 настоящего Приложения, Расходов на прекращение, указанных в пункте 5.5.1 настоящего Приложения, а также 50% (пятьдесят процентов) Расходов на прекращение, указанных в пунктах 5.5.2–5.5.5 настоящего Приложения.

2.3. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концеденту или Субъекту РФ, а также иным основаниям, указанным в пунктах 21.5.1. – 21.5.4. Концессионного соглашения, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, указанных в пунктах 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4 настоящего Приложения.

2.4. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 21.2.1. Концессионного соглашения, сумма Компенсации при прекращении определяется соглашением Сторон о прекращении Концессионного соглашения. При этом при наличии спора о сумме Компенсации при прекращении или в случае, если согласованная Сторонами сумма Компенсации при прекращении меньше Суммы задолженности перед Финансирующей организацией, то соглашение Сторон о прекращении Концессионного соглашения считается незаключенным.

2.5. В случае прекращения Концессионного соглашения по истечении его срока, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, указанных в пунктах 1.6.1 и 1.6.3 Приложения.

III. Выплачивающее лицо

3.1. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 21.2.1 – 21.3.1, 21.4.1, 21.5.1, 21.5.4. – 21.6.1 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.

3.2. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 21.4.1, 21.4.2, 21.5.2 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Субъект РФ.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по выплате Компенсации при прекращении в сроки, указанные в пункте 4.7 настоящего Приложения, выплату Компенсации при прекращении в оставшейся части осуществляет Субъект РФ в сроки, предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Приложения.

3.4. Концессионер осуществляет согласование расчета суммы Компенсации при прекращении с тем лицом, которое в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Приложения должно осуществлять выплату Компенсации при прекращении (далее по тексту – «Выплачивающее лицо»).

VI. Процедура расчета и выплаты суммы Компенсации при прекращении

4.1. Часть суммы Компенсации при прекращении, предусмотренная пунктом 1.6.1 настоящего Приложения, рассчитываются на основе фактических обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании, условия которых были согласованы Концедентом и Субъектом РФ до Даты прекращения концессионного соглашения.

4.2. Части Суммы Компенсации при прекращении, предусмотренные пунктами 1.6.2 и 1.6.3 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:

4.2.1. в части Собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности;

4.2.2. в части Собственных инвестиций в форме Акционерных займов – на основе соглашений о предоставлении Акционерных займов.

4.3. Концессионер обязан предоставить Концеденту и Субъекту РФ расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

4.3.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

4.3.2. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.

4.4. Выплачивающее лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 4.3 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.

4.5. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Выплачивающее лицо вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.

4.6. Если Выплачивающее лицо не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с подпунктом 4.4 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров (статья 30 Концессионного соглашения).

4.7. Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Выплачивающим лицом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

4.7.1. дата вступления в законную силу решения Арбитража о досрочном расторжении Концессионного соглашения;

4.7.2. дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;

4.7.3. дата согласования Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения споров.

4.8. В случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Приложения, Компенсация при прекращении должна быть выплачена Субъектом РФ в течение 6 (Шести) месяцев с даты истечения периода, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Приложения.

4.9. Выплата Компенсации при прекращении осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении по сравнению с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения.

4.10. Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных.

4.11. Финансирующая организация по Соглашениям о финансировании вправе участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении в части Суммы основного долга, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том числе, предоставлять Арбитражу, Концеденту и/или Субъекту РФ собственный расчет Суммы задолженности перед Финансирующей организацией, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).

4.12. С Даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении, подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:

4.12.1. в течение периода, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Приложения (включительно) – по ключевой ставке Банка России плюс 2 (Два) процента годовых;

4.12.2. в течение периода, предусмотренного пунктом 4.8 настоящего Приложения (включительно) – по ключевой ставке Банка России плюс 4 (Четыре) процента годовых;

4.12.3. по истечении периодов, предусмотренных пунктами 4.7 и 4.8 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс 8 (Восемь) процентов годовых.

4.13. В случае, если в Прямом соглашении будет согласован иной порядок расчета и выплаты процентов, указанных в пункте 4.12 Приложения, применяются положения Прямого соглашения.

4.14. Платежи, осуществляемые Выплачивающим лицом в качестве Компенсации при прекращении, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей Компенсации при прекращении в следующем порядке очередности (если применимо):

4.14.1. в первую очередь – в счет Суммы задолженности перед Финансирующей организацией;

4.14.2. во вторую очередь – в счет Суммы возмещаемых собственных инвестиций или Суммы возмещения инвесторам (в зависимости от того, что применимо);

4.14.3. в третью очередь – в счет Расходов на прекращение, указанных в пункте 5.5 настоящего Приложения (с учетом положений пунктом 3.2 и 3.3 Приложения).

V. Формулы расчета отдельных сумм в составе Компенсации при прекращении

5.1. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма задолженности перед Финансирующей организацией, указанная в пункте 1.6.1 Приложения, означает сумму, состоящую из:

5.1.1. суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) по Соглашениям о финансировании, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных Соглашениями о финансировании и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующей организации по всем Соглашениям о финансировании на Дату прекращения концессионного соглашения;

5.1.2. всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующей организации по Соглашениям о финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным прекращением Соглашений о финансировании в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы, указанной в пункте 5.1.1 настоящего Приложения

при условии, что указанные в подпунктах 5.1.1 и 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Приложения виды расходов были предусмотрены Соглашениями о финансировании, условия которых согласованы Финансирующей организацией с Концедентом и Субъектом РФ.

5.2. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещаемых собственных инвестиций, указанная в пункте 1.6.2 Приложения, рассчитывается по следующей формуле:

- Сумма возмещаемых собственных инвестиций в году “k”, которая вычисляется как:

где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Федеральной службой государственной статистики.

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:

где:

УКi – фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года;

СФi - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года;

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов;

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года;

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещения инвесторам, указанная в пункте 1.6.3 Приложения, рассчитывается по следующей формуле:

- Сумма возмещения инвесторам в году “k”, которая вычисляется как:

где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики;

КДВИplan – плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения инвесторам Концессионера, признаваемая Сторонами равной [● % (● процентов)] годовых;

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:

где:

УКi – фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года;

СФi - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года;

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов;

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года;

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

5.4. В целях осуществления контроля Концедентом целевого использования вложений Собственных инвестиций и средств Финансирующей организации для целей Созданию объекта соглашения должно соблюдаться следующее неравенство:

где:

РКi – сумма Предельного размера расходов Концессионера на Создание объекта соглашения, предусмотренная в Приложении № 8 к Концессионном соглашению, в i-том календарном году с даты заключения Концессионного соглашения;

СД – величина ссудной задолженности Концессионера по Соглашениям о финансировании (срочная и просроченная) на Дату прекращения концессионного соглашения;

УКi – фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года;

СФi - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года;

k – календарный год досрочного прекращения Концессионного соглашения.

5.5. Расходы на прекращение, указанные пункте 1.6.4 Приложения, могут включать:

5.5.1. расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению, выполненных (поставленных), но не оплаченных на Дату прекращения концессионного соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору или предельный размер расходов на Создание объекта соглашения;

5.5.2. любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие уплате третьим лицам в связи с досрочным прекращением договоров с такими третьими лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;

5.5.3. Расходы на демобилизацию;

5.5.4. выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут уплачены Концессионером в связи с Досрочным прекращением концессионного соглашения;

5.5.5. Расходы на консервацию Объекта соглашения, за исключением случая, когда по соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта соглашения возложены на Концедента

при условии, что указанные в подпунктах 5.5.1 – 5.5.5 настоящего пункта 5.5 Приложения виды расходов:

5.5.5.1. были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных Договоров по проекту; и

5.5.5.2. имеют необходимое документальное подтверждение; и

5.5.5.3. соответствуют рыночной конъюнктуре цен на Дату прекращения концессионного соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 5.5.2 – 5.5.5 настоящего пункта 5.5 Приложения); и

5.5.5.4. Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и

5.5.5.5. сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 5.5.2 – 5.5.5 настоящего Приложения, не превышает 5% (Пять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание объекта соглашения.

VI. Соотношение Компенсации при прекращении и обязательств по возмещению Концессионеру фактически понесенных расходов, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством в сфере теплоснабжения

6.1. В отношении обязательств по возмещению Концессионеру фактически понесенных расходов, не возмещенных ему на момент прекращения действия Концессионного соглашения, Компенсация при прекращении уменьшает соответствующие обязательства в размере фактически выплаченных сумм Компенсации при прекращении.

6.2. В любом случае, размер Компенсации при прекращении не может превышать фактически понесенных расходов Концессионера на Создание объекта соглашения, определяемых исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на Дату прекращения концессионного соглашения.

6.3. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Создание объекта соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

6.3.1. Фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по созданию и Созданию объекта соглашения в соответствии с Инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

6.3.2. Фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для Создания объекта соглашения, при условии, что:

6.3.2.1. указанное оборудование передается Концеденту в соответствии с пунктом 24.1(c) Концессионного соглашения; и

6.3.2.2. указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом 23.1.5. Концессионного соглашения (с учетом доставки);

6.3.2.3. указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.

6.3.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и/или экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом 23.1.5. Концессионного соглашения;

6.3.4. Расходы Концессионера на обслуживание задолженности по Соглашениям о финансировании и Акционерным займам (во избежание сомнений, письменно согласованных с уполномоченным лицом Концедента и Субъектом РФ и предназначенных для оплаты расходов на Создание объекта соглашения) в части, подлежащей учету в стоимости основных средств в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету основных средств «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утверждены Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н) за период с даты образования соответствующей задолженности по дату постановки созданного за счет данных инвестиций имущества либо по Дату прекращения концессионного соглашения, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

6.3.5. В состав фактических понесенных расходов Концессионера, не связанных с расходами на Создание объекта соглашения, но подлежащих возмещению Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения в соответствии с Законодательством, включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

6.3.5.1. Расходы на осуществление деятельности с использованием Объекта соглашения, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;

6.3.6.2. Расходы на обслуживание задолженности по Соглашению о финансировании и по Акционерным займам, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;

6.3.6.3. Иные расходы Концессионера, которые в соответствии с Законодательством должны быть ему возмещены на Дату прекращения концессионного соглашения.

6.3.6.4. Указанные в пунктах 6.3 и 6.4 Приложения фактические расходы могут подтверждаться следующими документами:

6.3.6.4.1. Актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и/или оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и/или поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;

6.3.6.4.2. Сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 6.3.2.3 Приложения выше;

6.3.6.4.3. Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности, как это предусмотрено пунктом 6.3.4 Приложения выше).

6.4. В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения расходов на Создание объекта соглашения включаются:

6.4.1. суммы амортизации в отношении созданного или реконструированного Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей дате обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения в соответствии с разделом 21 Концессионного соглашения либо Дате прекращения концессионного соглашения (какая из дат наступает ранее), рассчитываемой на основе отчетов о Смете расходов за прошедший год, утвержденных Органом регулирования;

6.4.2. части суммы амортизации в отношении созданного и (или) реконструированного Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа на текущий год, пропорционально уменьшенной с учетом неотработанного в текущем году периода (периода с даты, следующей за датой обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения в соответствии с разделом 20 Концессионного соглашения либо Датой прекращения (какая из дат наступает ранее) и рассчитываемой на основе Сметы расходов на соответствующий год, утверждённой Органом регулирования перед началом такого года.

6.5. Во избежание сомнений, суммы, предусмотренные пунктами 4.12 – 4.13 Приложения, не включаются в состав Компенсации при прекращении, не засчитываются в составе расходов, рассчитываются на основе невыплаченной Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении и определяются длительностью периода с Даты прекращения по дату фактической выплаты соответствующей суммы Компенсации при прекращении.

ПОДПИСИ СТОРОН

СУБЪЕКТ РФ

______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 13

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

ФОРМА

Соглашение о возмещении недополученных доходов

г. Курск                                                                «__» _____________ 20__

(Указать наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ], именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган» действующий на основании _______________, в лице _______________, с одной стороны, и

(Указать наименование Концессионера), именуемое в дальнейшем «Регулируемая организация», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона»,

руководствуясь подпунктом б) пункта 2 Постановления Правительства РФ от 01.07.2014 г. № 603 (далее – «Постановление»), заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1.1. Уполномоченный орган обязан перечислять Регулируемой организации причитающиеся ей средства, равные размеру возмещения недополученных доходов, в размере и порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Соглашения.

1.2. Регулируемая организация обязана осуществлять возврат средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов (далее – «Величина корректировки») в порядке, предусмотренном Разделом 3 настоящего Соглашения.

II. Размер и порядок выплаты возмещения

2.1. Размер недополученных доходов, подлежащих выплате Регулируемой организации в (указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов), составляет _________________ (____________) руб. __ коп.

2.2. Основанием для выплаты Регулируемой организации недополученных доходов является расчет размера возмещения недополученных доходов от _______________, выполненный в соответствии с Постановлением, подписанный (указать наименование должности руководителя Органа регулирования) (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2.3. Уполномоченный орган перечисляет сумму возмещения недополученных доходов Регулируемой организации в последнем квартале (указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов).

2.4. Расчет размера возмещения недополученных доходов не производится в случае:

2.4.1.корректировки цен (тарифов), размера необходимой валовой выручки и иных случаях, предусмотренных основами ценообразования в сфере теплоснабжения;

2.4.2. если решение органа регулирования планируется принять на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 6.3 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении» за исключением случая принятия решения органа регулирования о возмещении соответствующих недополученных доходов регулируемым организациям за счет бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета.

2.5. Расчет размера возмещения недополученных доходов не является основанием для выплаты Регулируемой организации недополученных доходов, если:

2.5.1. решения органа регулирования не были приняты;

в течение периода регулирования органом регулирования были приняты не только решения, которые привели к возникновению недополученных доходов, но и решения, отменяющие указанные решения, при условии, что у Регулируемой организации не возникли и не возникнут недополученные доходы в результате указанных решений органа регулирования.

2.6. Размер возмещения недополученных доходов, выплаченных или подлежащих выплате Регулируемой организации в результате принятия решений органа регулирования, не подлежит учету при установлении регулируемых цен (тарифов) в отношении Регулируемой организации в текущем и последующих периодах регулирования.

III. Порядок возврата средств

3.1. Возврат средств в размере Величины корректировки осуществляется Регулируемой организацией в последний год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования, согласованных (указать наименование Органа регулирования) (далее – «Орган регулирования»), в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, – в году, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

3.2. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Органа регулирования расчета величины корректировки размера возмещения недополученных доходов за каждый год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от согласованных Органом регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, - за соответствующий год исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов, направляет Концессионеру требование об уплате в бюджет Субъекта РФ средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета такого размера.

3.3. Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа либо направляется заказным или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

3.4. Датой предоставления требования является:

3.4.1. в случае представления требования Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа – дата регистрации Концессионером полученного требования;

3.4.2. в случае направления требования заказным или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении - дата получения уполномоченным представителем Концессионера почтового отправления в отделении почтовой связи.

3.5. Требование подлежит регистрации в день его поступления Концессионеру с присвоением регистрационного входящего номера и проставлением штампа.

3.6. Концессионер вправе запросить у Уполномоченного органа разъяснения по содержанию требования. Срок представления таких разъяснений составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом соответствующего запроса Концессионера.

3.7. Концессионер проверяет правильность расчета, представленного Уполномоченным органом и в случае согласия с таким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете, в бюджет Субъекта РФ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения требования.

3.8. В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Уполномоченным органом, Концессионер направляет мотивированные возражения Уполномоченному органу и производит возврат средств в бюджет Субъекта РФ в неоспариваемом размере в указанный в пункте 3.7 Соглашения срок.

3.9. В части оспариваемой Величины корректировки Концессионера между Уполномоченным органом и Концессионером проводятся согласительные переговоры в целях разрешения спорной ситуации и достижения законного и обоснованного решения, а в случае его недостижения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала переговоров, возникший спор подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность сторон.

4.1. В случае нарушения сроков перечисления денежных средств, предусмотренных Соглашением, Стороны обязуются уплатить пени в размере 2/365 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.

V. Прочие условия

5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

5.3. Соглашение составлено подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Приложение 1. Расчет размера возмещения недополученных доходов в (указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов).

ПОДПИСИ СТОРОН

СУБЪЕКТ РФ

______________________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 14

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Требования к Банковской гарантии

| № п/п | Вид Банковской гарантии | Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к гаранту | Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций: - международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация; - международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор; - государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; - российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению", размер собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 млрд. рублей; |
| 2. | Требования к содержанию банковской гарантии | Банковская гарантия должна содержать: - срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии; - порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными; - срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь срок действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления новой банковской гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение установленного в решении о заключении концессионного соглашения срока ее предоставления; - место рассмотрения споров по банковской гарантии; - обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (в соответствии с конкурсной документацией, конкурсным предложением концессионера и предложением о заключении концессионного соглашения), в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств (если иное не определено концедентом), рассчитанную в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях, рассчитанного в виде отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер и условия банковской гарантии определяются концедентом в концессионном соглашении с учетом особенностей и существенных условий такого соглашения, установленных на основании статей 10 и 42 Закона о концессионных соглашениях. |
| 3. | Срок, на который выдается Банковская гарантия | Срок обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению должен составлять 1 (один) год. При выполнении в истекшем году всех принятых Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, обеспеченных Банковской гарантией или внесением денежных средств на специальный счёт Концедента, Концессионер предоставляет обеспечение на следующий период действия концессионного соглашения (один год). |
| 4. | Срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от Концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом Концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов. Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований: - требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской гарантии: - требование и/или приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия Банковской гарантии: - какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным; - обстоятельство, на случай возникновения которого выдана Банковская гарантия, не возникло; - обязательство Концессионера, в обеспечение которого предоставлена Банковская гарантия, недействительно; - исполнение по основному обязательству Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо возражений. |
| 5. | Перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии | Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии концедент представляет гаранту: - Концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил; - документы, подтверждающие исполнение Концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, не исполнены или исполнены не в полном объёме; - документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению; - документы, подтверждающие исполнение обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств полностью либо частично); - расчёт штрафных санкций/неустоек, подлежащих взысканию с Концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате); - оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии; - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту. |
| 6. | Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными | Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается: - уплатой Концеденту суммы гарантии; - окончанием срока гарантии, на который она выдана; - вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии; - по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства; При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия. вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту. |
| 7. | Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией | Выполнение «Концессионером» обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, принятых в течение одного года, и затем каждого последующего года в пределах срока действия концессионного соглашения. |
| 8. | Место рассмотрения споров по банковской гарантии | Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством. |

ПОДПИСИ СТОРОН

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 15

к Концессионному соглашению

№ __ от «__» ____________ 2019 г.

Страхование

- Общие положения.

1.1. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями Законодательства на условиях настоящего Приложения.

1.2. Копии заключенных Договоров страхования и документов об оплате страховых премий представляются Концеденту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента заключения Договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.

1.3. Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, которые соответствуют следующим требованиям:

1.3.1. наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.3.2. превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования;

1.3.3. период ее деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

1.3.4. наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

1.4. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех страховых выплатах на сумму свыше __________ (___________) руб. __ коп. по любому Договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по которому была получена страховая выплата.

1.5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению страховой выплаты на сумму свыше __________ (___________) руб. __ коп. по любому Договору страхования в установленные Договором страхования сроки Концессионер обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об отказе в страховой выплате с приложением его копии.

1.6. Концессионер является выгодоприобретателем по всем Договорам страхования за исключением страхования гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам.

1.7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по Договору страхования, по следующему назначанию:

1.7.1. при страховании Объекта соглашения и Иного имущества: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Иного имущества;

1.7.2. при страховании строительно-монтажных работ: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества таким образом, чтобы по завершению работ объект строительно-монтажных работ соответствовал строительным и эксплуатационным требованиям, Проектной документации, условиям Концессионного соглашения.

1.7.3. Концедент и Субъект РФ вправе запросить у Концессионера документы и информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, указанными в пункте 7 настоящего Приложения. Концессионер обязан предоставить указанную информацию в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного запроса Концедента или Субъекта РФ.

1.7.4. Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год вплоть до окончания периода страхования.

1.7.5. Субъект РФ обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на осуществление страхования в соответствии с настоящим Приложением при установлении Тарифов для Концессионера.

II. Страхование строительно-монтажных работ.

2.1. В период выполнения работ по Созданию объекта соглашения Концессионер осуществляет страхование строительно-монтажных работ, в том числе объектов строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события со страховой суммой, установленной в размере, определяемом правилами страхования, с учетом стоимости работ по Созданию объекта соглашения в соответствии с разработанной Проектной документацией.

2.2. Договоры страхования в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения, должны быть заключены Концессионером не позднее даты начала работ по Созданию объекта соглашения.

2.3. Обязанность Концессионера по осуществлению страхования, предусмотренного пунктом 11 настоящего Приложения, считается исполненной в случае, если соответствующие Договоры страхования заключены Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, и заверенные копии таких договоров предоставлены Концессионером Концеденту до начала работ по Созданию объекта соглашения.

III. Страхование гражданской ответственности Концессионера.

3.1. Концессионер осуществляет страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:

3.1.1. при производстве строительно-монтажных работ по Созданию объекта соглашения;

3.1.2. при осуществлении Концессионной деятельности.

3.2. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом 3.1.1. пункта 3 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту не позднее даты начала строительно-монтажных работ по Созданию объекта соглашения.

3.3. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом 3.1.2. пункта 3 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

IV. Нестрахуемые риски.

4.1. Для целей настоящего Соглашения Нестрахуемый риск означает, что:

4.1.1. страхование такого риска является невозможным для Концессионера на российском или мировом страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям пункта 3 настоящего Приложения; или

4.1.2. размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) соответствующего риска составляет такую величину, что на российском и мировом рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями,

4.1.3. и при этом риск стал Нестрахуемым риском не в результате каких-либо действий или бездействия Концессионера.

4.2. Концессионер уведомляет Концедента о том, что соответствующий риск является Нестрахуемым риском, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, с приложением документов, подтверждающих такое обстоятельство (к таким документам могут относиться, в частности, справки или отказы в страховании от страховых организаций).

4.3. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке разрешения споров установлено, что риск является Нестрахуемым риском, то при наступлении последствий такого риска:

4.3.1. Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, а также так быстро, как это возможно в сложившихся обстоятельствах, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет Концеденту информацию в отношении Нестрахуемого риска в соответствии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением для уведомления Концедента о наступлении Особого обстоятельства.

4.4. Концедент вправе:

4.4.1. возместить Концессионеру Дополнительные расходы, вызванные наступлением Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением; либо

4.4.2. досрочно расторгнуть Концессионное соглашение с выплатой Концессионеру компенсации в соответствии с Концессионным соглашением.

ПОДПИСИ СТОРОН

СУБЪЕКТ РФ

Заместитель Губернатора Курской области

_____________________________

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕДЕНТ

Глава поселка Магнитный

Железногорского района Курской области

Талакин Александр Сергеевич

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

КОНЦЕССИОНЕР. Уполномоченное лицо Концессионера.

_____________________ / ________________

м.п.                           (подпись)

Приложение № 2

к конкурсной документации

Ф О Р М А  К О Н К У Р С Н О Г О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

на бланке претендента

Председателю Конкурсной комиссии

администрации поселка Магнитный по осуществлению функций,

связанных с проведением конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

______________

Директору ООО СО «Тендер-Инфо»

Дерило Г.С.

Проект

по единому лоту

К О Н К У Р С Н О Е   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории

поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

1. Пройдя предварительный отбор участников конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

_____________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице_______________________________________________________________,

(реквизиты лица)

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. В случае, если мы будем признаны победителем конкурса, либо иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях, принимаем на себя обязательства осуществить мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечить достижение предусмотренных Заданием целей и соблюдение предельно допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в части 4 настоящего конкурсного предложения:

Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения

| №п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость мероприятий, рублей | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Котельная п. Магнитный, ул. Железнодорожная, 1а. | Замена циркуляционного насоса №1 КМ 100-80-160 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №2 КМ 100-80-160 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена циркуляционного насоса №3 КМ 100-80-160 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насоса горячего водоснабжения КМ-65-50-160 КМ №1 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №1 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №2 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка КИПиА котла КСВа-2,5Гс №3 | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена газового узла (оборудование КИПиА) | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена ГРП | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта тепла (Теплоком) | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена прибора учёта загазованности СТГ1 с 2 датчиками загазованности | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли на здании котельной | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт бетонной опоры под резервным насосом | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Теплосети п. Магнитный, протяж. 250 м.п., 2002 года ввода в экспл. | Замена запорной арматуры на выходе из котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наружные тепловые сети п. Магнитный протяж. 1769,2 м.п., 1977 г. ввода в экспл. | Замена тепловой изоляции от тепловой камеры к домам №7,№9 по ул. Железнодорожная, дому 10 по ул. Школьная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ж/д больницы до теплопунка школы, протяженностью 120 м.п., диаметром 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Центральный теплопункт №1 с оборудованием по ул. Юбилейная в п.Магнитный | Установка насоса горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт здания ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом вышеперечисленных мероприятий и их стоимости, предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в течение 5 (пяти) лет срока действия концессионного соглашения (в ценах первого года срока действия концессионного соглашения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)), составит: ______________ (___________________________) руб. ___ коп.*;

* Участником конкурса может быть предложено увеличение начального (предельного) значения критерия 1 конкурса путем включения дополнительных работ по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, осуществляемых концессионером. При этом, в конкурсное предложение включается описание основных характеристик таких мероприятий, размер расходов на их проведение в течение срока концессионного соглашения с заполнением соответствующих строк таблицы, и указываются источники финансирования таких мероприятий.

Участник конкурса вправе указать в конкурсном предложении сумму расходов на реконструкцию, равную начальному (предельному) значению, и не предлагать дополнительных расходов на реконструкцию.

Характеристики мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, а также обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования данных мероприятий:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается по усмотрения участника конкурса)

3. Участником конкурса _____________________________________ (наименование участника) для каждого критерия конкурса предлагаются условия на каждый год срока действия концессионного соглашения в виде следующего числового значения:

3.1. базовый уровень операционных расходов (в ценах первого года срока действия концессионного соглашения): 2019 – __________ тыс. руб.; 2020 -___________ тыс. руб.; 2021 - _____________ тыс. руб.; 2022 - _____________ тыс. руб.; 2023 - _____________ тыс. руб.;

3.2. норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: 2019г. - ________ кг.у.т./Гкал.; 2020 гг. – ________ кг.у.т./Гкал.; 2021 гг. – ________ кг.у.т./Гкал.; 2022г. - ________ кг.у.т./Гкал.; 2023г. - ________ кг.у.т./Гкал.;

3.3. норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: 2019 гг. - ___________ Гкал; 2020 гг. - ___________ Гкал; 2021 гг. __________ Гкал; 2022 гг. -  ___________ Гкал; 2023 гг. - ___________ Гкал.

3.4. нормативный уровень прибыли: 2019 гг. _________ %; 2020 гг. - _________ %; 2021 гг. – _________ %; 2022 гг. _________ %; 2023 гг. _________ %.

4. После осуществления мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения в поселке Магнитный при осуществлении концессионной деятельности будут достигнуты следующие предельно допустимые показатели плановых значений надежности и энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм-я | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | раз. | не более ___________ | не более ___________ | не более ___________ |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | раз. | не более ___________ | не более ___________ | не более ___________ |
| 3. | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии. | кг.у.т/ Гкал | не более ___________ | не более _________ | не более ________ |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. | Гкал/кв.м. | не более ___________ | не более __________ | не более _________ |
| 5. | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | не более __________ | не более __________ | не более _________ |

5. До заключения концессионного соглашения обязуемся предоставить обеспечение исполнения концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.

6. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

7. В случае признания нас победителями конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

8. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу: __________________________________________.

9. К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы:

-

-

-

Руководитель  ___________________/_____________________/

(подпись)                  Ф.И.О.

Приложение 3

к конкурсной документации

ФОРМА

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _____

(проект по единому лоту)

г. Курск    						      «__»__________ 2019 г.

ООО СО «Тендер-Инфо», именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице директора Дерило Григория Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Магнитный Железногорского района Курской области, а именно:

1) Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная), 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 400 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 9 (незарегистрированное).

2) Тепловые сети дома № 11 (Юбилейная), 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 70,3 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный, улица Юбилейная, в районе дома № 11 (незарегистрированное).

3) Теплосеть, 2002 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 250 м.п., расположенная по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

4) Наружные тепловые сети, 1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1769,2 м.п., расположенные по адресу: Курская область, Железногорский район, поселок Магнитный (незарегистрированное).

5) Здание котельной с оборудованием, 2002 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнолорожная, д. 1а ; (Свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2005 года 46-АВ № 292284, кадастровый номер 46:06:020102:60).

6)  Центральный теплопункт № 1 с бойлерным оборудованием, 1988/1995 года ввода в эксплуатацию, площадью 168 м.кв., расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Юбилейная, между домом 4 и домом 1 (незарегистрированное).

(далее – объект концессионного соглашения).

вносит в качестве задатка денежные средства в размере:

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

(далее – «Задаток»), а Специализированная организация принимает задаток на счет: ИНН 4632165269, КПП 463201001, ОГРН 1124632008533, ОКПО 30872217, р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», к/с 30101810945250000682, БИК 044525682.

Назначение платежа в платежном поручении: задаток для участия в конкурсе по концессии объектов теплоснабжения п. Магнитный сс согл. извещению №_          на сайте торгов (или по договору о задатке от ____ №___)

1.2. Извещение о конкурсе на право заключения концессионных соглашений в отношении Имущества опубликовано на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», номер извещения _______________.

  - Задаток вносится Заявителем в качестве обеспечения исполнения обязательства Заявителя заключить концессионное соглашение в отношении Объекта концессионного соглашения с Организатором конкурса (Администрацией поселка Магнитный Железногорского района) в случае признания Заявителя победителем конкурса.

  - Внесенный победителем конкурса задаток возвращается ему Специализированной организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения им концессионного соглашения с Организатором конкурса.

  - В случае заключения концессионного соглашения с победителем конкурса задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

  - Специализированная организация возвращает задаток Заявителю или перечисляет его Организатору конкурса в случаях и в сроки, которые установлены частью 3 настоящего Договора.

  - Документ, подтверждающий внесение Заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка, квитанция), представляется одновременно с заявкой на участие в конкурсе.

2. Порядок внесения задатка.

2.1. Задаток должен поступить на вышеуказанный счет до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не исполненными. В этом случае Заявитель к участию в конкурсе не допускается.

2.2. Допускается перечисление суммы задатка третьими лицами. В этом случае обязательно указание плательщиком суммы задатка в платёжном поручении имени (наименования) заявителя, за которого вносится задаток.

2.3. Специализированная организация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка.

2.4. Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, внесенными в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, внесенные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка.

3.1. Задаток возвращается Специализированной организацией заявителю или участнику конкурса:

3.1.1. в случае, если заявитель по итогам проведения предварительного отбора участников конкурса не допущен к участию в конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

3.1.2. в случае если участник не признан победителем конкурса – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

3.1.3. в случае отзыва заявителем (участником) конкурса в установленном порядке заявки (конкурсного предложения) на участие в конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Специализированной организацией письменного уведомления заявителя (участника) об отзыве заявки (конкурсного предложения) на участие в конкурсе;

3.1.4. если заявка получена от заявителя после истечения срока представления заявок внесенная -  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки;

3.1.5. если конкурсное предложение получено после истечения срока представления конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

3.1.6. если Организатором конкурса принято решение о переносе срока проведения конкурса - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения конкурса. Если заявитель желает принять участие в конкурсе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Специализированную организацию и задаток остается на расчетном счете Специализированной организации до подведения итогов предварительного отбора, до дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или до даты заключения концессионного соглашения;

3.1.7. если Организатором конкурса принято решение об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса) все внесенные суммы задатков возвращаются Специализированной организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса);

3.1.8. если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса внесенная сумма Задатка возвращается ему в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения;

3.1.9. если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

3.1.10. если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя внесенная сумма задатка возвращается такому заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения с таким заявителем;

3.1.11. если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения внесенная сумма задатка возвращается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения тридцатидневного срока, предусмотренного для заключения концессионного соглашения с этим участником;

3.1.12. если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

3.2. Специализированная организация также возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

3.2.1. Заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

3.2.2. Заявителю не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения.

3.2.3. Концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

3.3. Задаток не возвращается заявителю:

3.3.1. в случае если участник, признанный победителем конкурса, уклоняется или отказывается от заключения концессионного соглашения – задаток после истечения крайнего срока заключения концессионного соглашения перечисляется Специализированной организацией Организатору конкурса и переходит в собственность Организатора конкурса.

3.3.2. заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер -  до подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

3.3.3. Реквизиты счета Заявителя для возврата внесенного им задатка: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Срок действия настоящего договора

4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

- при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;

- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет концессионной платы за Имущество в предусмотренных настоящим Договором случаях;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение арбитражного суда Курской области или судов общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, один для Заявителя, второй для Специализированной организации.

5. Реквизиты и подписи сторон.

| Специализированная организация: | Заявитель: |
| --- | --- |
| ООО СО «Тендер-Инфо» Почтовый адрес: 305029, Россия, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208 ИНН 4632165269, КПП 463201001, ОГРН 1124632008533, ОКПО 30872217 р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный» к/с 30101810945250000682, БИК 044525682 e-mail: tender-inf@bk.ru Тел. факс (4712) 734-770, 89102715688 | Наименование юр. лица, адрес место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН.. или ФИО физ. лица, паспорт…, зарегистрирован по адресу:.. Платежные реквизиты:… расчетный (лицевой) счет: ______________ в ________________, тел.: _____________ |
| От Специализированной организации Директор ООО СО «Тендер-Инфо» __________________ / Дерило Г.С. м.п. | От Заявителя: _________________________________ ____________________ / ____________ м.п. |