**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 06 июля 2021 года № 45**

**Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "поселок Магнитный"**

В соответствии с [Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902070582#7D20K3), Администрация поселка Магнитный Железногорского района

 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "поселок Магнитный" (приложение № 1).  
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте МО «п.Магнитный» .

Глава поселка Магнитный

Железногорского района А. С. Талакин

**Утверждены  
постановлением  
Администрации поселка Магнитный Железногорского района   
от 06 июля 2021г. N 45**

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**"ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ"**

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "поселок Магнитный" (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).  
 2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:  
 а)оценка технического состояния автомобильных дорог;  
 б) выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;  
 в) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);  
 г)проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;  
 д)приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.  
 3.Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией поселка Магнитный Железногорского района

4.В целях организации планирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов Администрация поселка Магнитный проводит оценку технического состояния автомобильных дорог в порядке, установленном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 года N 288 «О [Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог](https://docs.cntd.ru/document/565780548#6560IO)»

. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится один раз в год в период с 1 апреля по 31 октября.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Администрация поселка Магнитный осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.  
 С учетом проводимой оценки технического состояния автомобильных дорог мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной год и плановый период могут корректироваться.

6. В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку сметных расчетов. Для разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться проектные организации.  
 Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.  
 7.В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год ниже потребности, определенной на финансирование по нормативам финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденным Администрацией поселка Магнитный, Администрацией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог с учетом выделяемого объема финансирования.  
 8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:  
 а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;  
 б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.  
 9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных перечней объектов для проведения дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "поселок Магнитный " (далее - перечни объектов).  
 Перечни объектов формируются Администрацией и утверждаются Главой поселка Магнитный Железногрского района.  
 Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными перечнями объектов с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.  
 10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:  
 а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;  
 б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными подрядными организациями с органами Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Железногорскому району.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств, в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.  
 12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии с условиями заключенных контрактов на выполнение данных видов работ.